АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Кривошеино

Кривошеинский район

Томская область

06.03.2018 					           			                                    № 30

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод

на территории Кривошеинского сельского поселения в 2018 году

В целях оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации на территории Кривошеинского сельского поселения, снижения экономического ущерба в период прохождения весеннего половодья в 2018 году, руководствуясь законом Томской области от 11.11.2005 № 206-ОЗ «О защите населения и территорий Томской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», во исполнение постановления Администрации Кривошеинского района от 22.02.2018 № 111 «О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Кривошеинского района в 2018 году», по согласованию с руководителями организаций

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить состав оперативной группы Кривошеинского сельского поселения для подготовки к организованному пропуску паводковых вод и своевременного реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации в период прохождения весеннего половодья в 2018 году (приложение 1).

- Утвердить план мероприятий по организации работ в период подготовки к организованному пропуску паводковых вод и в период прохождения весеннего половодья на территории Кривошеинского сельского поселения в 2018 году (приложение 2).

- Обязанности ответственных за предоставление информации в период подготовки к организованному пропуску паводковых вод и прохождения весеннего половодья в 2018 году возложить в с. Кривошеино на и.о. ведущего специалиста по вопросам ЖКХ, ГО и ЧС  (Шеин В.А.), в с. Жуково на администратора с. Жуково и д. Новоисламбуль (Терехов И.Д.).

- Ответственным за предоставление информации (Шеин В.А., Терехов И.Д.) обеспечить своевременное, объективное и достоверное предоставление информации об угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций: организовать сбор, обобщение информации и оценку складывающейся обстановки, ежедневно в период прохождения весеннего половодья информировать оперативную группу.

- Обязанности ответственных за проведение работ в период прохождения весеннего половодья в 2018 году возложить в с. Кривошеино на и.о. ведущего специалиста по вопросам ЖКХ, ГО и ЧС  (Шеин В.А.), в с. Жуково на администратора с. Жуково и д. Новоисламбуль (Терехов И.Д.).

- Утвердить сводные данные по возможному отселению жителей, жильё которых  может быть подтоплено, и отгону домашнего скота в период прохождения весеннего половодья в 2018 году (приложение 3).

- Утвердить перечень безопасных мест для сбора скота в период возможной эвакуации (приложение 4).

- Утвердить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводко- вых мероприятий в 2018 году, на территории Кривошеинского сельского поселения (приложение 5).

- Утвердить схему оповещения членов оперативной группы Кривошеинского сельского поселения и сил, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий в 2018 году (приложение 6).

- Утвердить инструкцию оперативному дежурному администрации Кривошеинского сельского поселения при возникновении чрезвычайных ситуаций во время весеннего половодья (приложение 7).

- Постановление администрации Кривошеинского сельского поселения                                     от 09.03.2017 № 30 «О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Кривошеинского сельского поселения в 2017 году» признать утратившим силу.

- Настоящее постановление  вступает в силу с даты его подписания.

- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Кривошеинское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кривошеинского сельского поселения

(Глава администрации)                                    (подпись)                           О.П. Казырский

Исп. В.А. Шеин, 8(38251)2-20-12

Прокуратура

КЧС и ПБ Кривошеинского сельского поселения

Администратор с. Жуково и д. Новоисламбуль

МУП «ЖКХ КСП»

ООО «Скорость»

КЧС и ПБ Кривошеинского района

Приложение 1

к постановлению Администрации

Кривошеинского сельского поселения

от 06.03.2018  № 30

Состав

оперативной группы Кривошеинского сельского поселения для подготовки к организованному пропуску паводковых вод и своевременного реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации в период прохождения весеннего половодья

в 2018 году

Казырский О.П.     – Глава Кривошеинского сельского поселения – руководитель 			                       оперативной группы;

Шеин В.А.            – и.о. ведущего специалиста по вопросам ЖКХ, ГО и ЧС – заместитель 		            руководителя оперативной группы;

члены  оперативной группы:

Томаш В.Ю.         – и.о. директора  МУП «ЖКХ КСП» (по согласованию);

Лоев А.А.             – директор ООО «Скорость» (по согласованию);

Лобанов Б.Я.        – водитель  автомобиля  Кривошеинского сельского поселения;

Терехов И.Д.        – администратор с. Жуково и д. Новоисламбуль.

Приложение 2

к постановлению Администрации

Кривошеинского сельского поселения

от 06.03.2018  № 30

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

по организации работ в период подготовки к организованному пропуску

паводковых вод и в период прохождения весеннего половодья

на территории Кривошеинского сельского поселения в 2018 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести заседание паводковой оперативной группы с повесткой «О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод в 2018 году». | 15.03.2018 | Казырский О.П. |
| 2. | Привести в готовность силы и средства, привлекаемые на выполнение противопаводковых мероприятий. Копии договоров с владельцами плавсредств представить в КЧС Кривошеинского района. | 30.03.2018 | Шеин В.А. |
| 3. | Уточнить план отселения людей на случай кризисных ситуаций во время половодья 2018 года. | 26.03.2018 | Шеин В.А., Терехов И.Д. |
| 4. | Организовать места отселения людей и организацию питания в столовой в случае эвакуации. | 30.03.2018 | Шеин В.А., Терехов И.Д. |
| 5. | На объектах, подпадающих в зоны затопления провести мероприятия: а) по исключению взрывов и возгораний: - прекращение подачи электроэнергии, газа; б) по подготовке технологического оборудования к затоплению (подтоплению): - усиление крепления, гидроизоляция, консервация; в) по подготовке к локализации аварий на коммунально-энергетических сетях; г) по сохранности материальных средств: - вывозка из зон затопления (подтопления) стройматериалов, кормов. | 30.03.2018 | Шеин В.А., Терехов И.Д. |
| 6. | Организовать подготовку инженерных сооружений, автомобильных дорог к весеннему половодью: - произвести очистку коллекторов, придорожных труб, дренажей, водоотводных каналов, кюветов; - проверить состояние готовности водооткачивающей техники. | 26.03.2018 | Лобанов Б.Я. |
| 7. | Провести разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности весеннего половодья и основным мерам безопасности в этот период. | с 15.03.2018 до оконча-ния угрозы затопления. | Шеин В.А., Терехов И.Д. |
| 8. | Обеспечить постоянное информирование населения о возможной и складывающейся обстановке в период весеннего половодья. | на период половодья | Шеин В.А. Терехов И.Д. |
| 9. | Организовать временный пост наблюдения за уровнем воды в р. Бровка во время интенсивного снеготаяния и ледохода | По необходи- мости | Шеин В.А. |

Приложение 3

к постановлению Администрации

Кривошеинского сельского поселения

от 06.03.2018  № 30

Сводные данные

по возможному отселению жителей, жильё которых  может быть  подтоплено, и отгону домашнего скота

в период прохождения паводка в 2018 году

| Наименование населённого пункта, улица | Всего проживает на данной территории Взр./детей (кол-во домов) | Всего планируется эвакуировать Взр./детей (кол-во домов) | В том числе пешим порядком Взр./детей | Расстояние, на которое планируется эвакуация, км. | Река, площадь затопления (подтопления), кв.км. | Куда принимаются эвакуируемые и прогнозируемый срок временного размещения | Количество скота, голов, место эвакуации | Ф.И.О. ответственного и контактные телефоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Кривошеино: остров (ул. Пионерская, ул. Набережная, пер. Пионерский) ул. Проточная ул. Подгорная ул. Кооперативная | 6206/1312 119/30 (63) 22/5 (10) 51/13 (35) 108/18 (30) | 214/60 119/30 (63) 22/5 (10) 51/13 (35) 22/12 (8) | 214/60 119/30 (63) 22/5 (10) 51/13 (35) 22/12 (8) | 1,0-1,5 | река Обь, река Бровка, 0,15 | В черте населенного пункта в Кривошеинскую среднюю школу, в общежитие агропромышленного техникума, в Кривошеинскую районную больницу (больные), к родственникам до 3 суток. | КРС – 14, свиней – 11, овец - 8, лошадей – 12, кролики – 56, птица –64, территория ул. Коммунистическая от дома № 2 до дома № 18 | Шеин В.А. телефон 8-903-953-90-67 |

Приложение 4

к постановлению Администрации

Кривошеинского сельского поселения						         	 от 06.03.2018  № 30

Перечень безопасных мест для сбора скота в период возможной эвакуации:

1)  с. Кривошеино  – территория  улицы  Коммунистическая  от дома № 2 до дома № 18;

2)  с. Жуково – территория улиц Центральная, Зеленая, Новая.

Приложение 5

к постановлению Администрации

Кривошеинского сельского поселения

от 06.03.2018  № 30

Состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий

в 2018 году, на территории Кривошеинского сельского поселения

| Наименование формирования | Л/с, чел. | Авто мобили, ед. | Автогрейдеры, ед. | Экскаваторы, ед. | Мото помпы, ед. | Лодки, ед. | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сводная группа | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | Казырский О.П. Томаш В.Ю. Лоев А.А. |

1. Сергун В.В.           – автомобиль грузопассажирский УАЗ 31512     -  МУП «ЖКХ КСП»

2. Рудов И.В.             – автогрейдер ДЗ-122Б-6                                        -  МУП «ЖКХ КСП»

3. Лоев А.А.              – автомобиль бортовой самосвал КАМАЗ-5511  - ООО «Скорость»

4. Другов А.Л.           – автомобиль бортовой самосвал  МАЗ-5334      - ООО «Скорость»

5. Григорьев Н.П.     – экскаватор ЭО-2621                                             - МУП «ЖКХ КСП»

6. Чуклай П.В.           –  мотопомпа                                                           - МУП «ЖКХ КСП»

7. Лобанов Б.Я.          – автомобиль легковой ГАЗ - 3102                       - Администрация КСП

8. Карнаев В.И.          – лодка моторная		                                       - личная

9. Семыкин А.И.        – лодка моторная		                                       - личная

10. Комаров Г.К.          – лодка моторная			                           - личная

Личный состав аварийно-спасательной бригады:

11. Мазур С.В.                – мастер МУП «ЖКХ КСП»

12. Паушкин А.В.          –  газоэлектросварщик

13. Цариков В.В.            – электромонтёр

14. Чуклай П.В.              – слесарь, мотопомпа

Приложение 6

к постановлению Администрации

Кривошеинского сельского поселения

от 06.03.2018  № 30

Схема оповещения

членов оперативной группы Кривошеинского сельского поселения и сил,

привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий  в 2018 году

Глава Кривошеинского сельского поселения

Казырский О.П.

тел. 2-29-86,

тел. сот. 8-913-863-50-00

И.о. ведущего специалиста по вопросам ЖКХ, ГО и ЧС  Шеин В.А.

тел. 2-20-12,

тел. сот. 8-903-953-90-67

Дежурный ЕДДС Администрации Кривошеинского района

тел. 2-14-26

тел. сот. 8-923-441-17-36

И.о. директора

МУП «ЖКХ КСП»                     Томаш В.Ю.

тел. 2-29-62

тел. сот. 8-913-805-89-51

Директор ООО «Скорость»

Лоев А.А.

тел. 2-23-08

тел. сот. 8-903-950-04-68

8-913-811-56-71

Администратор

с.  Жуково и д. Новоисламбуль

Терехов И.Д.

тел. сот.

8-903-915-00-80

Бригада лодочников:

Карнаев В.И.

Семыкин А.И.

Комаров Г.К.

Автотракторная техника -

личный состав:

Сергун В.В.

Рудов И.В.

Григорьев Н.П.

Автотракторная техника -

личный состав:

Лоев А.А.

Другов А.Л.

Водитель Лобанов Б.Я.

тел. 2-22-49

сот. 8-952-883-80-69

Личный состав аварийно-спасательной бригады:

Мазур С.В.

Паушкин А.В.

Цариков В.В.

Чуклай П.В.

Приложение 7

к постановлению Администрации						              Кривошеинского сельского поселения

от 06.03.2018  № 30

ИНСТРУКЦИЯ

оперативному дежурному администрации Кривошеинского сельского поселения при возникновении чрезвычайных ситуаций во время паводка

Оперативный дежурный во время паводка на территории Кривошеинского сельского поселения отвечает за своевременное доведение информации о возникающей чрезвычайной ситуации до должностных лиц  администрации Кривошеинского сельского поселения, оперативного дежурного администрации Кривошеинского района.

Оповещение работников администрации Кривошеинского сельского поселения и  оперативного дежурного администрации Кривошеинского района проводится по личному распоряжению Главы Кривошеинского сельского поселения или лица, исполняющего его обязанности, путём доведения до работников сигнала «Сбор».

При получении сигнала «Сбор» оперативный дежурный обязан:

- Уточнить у Главы Кривошеинского сельского поселения ограничения на оповещение.

- Выполнить запись о получении распоряжения в журнале оперативной информации. Пример: «Получено распоряжение Главы Кривошеинского сельского поселения на оповещение без ограничений в 11-00 часов 20.04.18. Оперативный дежурный Иванов И.И.».

- Приступить к оповещению согласно Приложению 6 к постановлению Администрации Кривошеинского сельского поселения от __.03.2018 № __ «Схема оповещения членов оперативной группы Кривошеинского сельского поселения и сил, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий в 2018 году».

- При оповещении членов оперативной группы доводить ограничения, определённые Главой Кривошеинского сельского поселения.

- Выполнить  запись о результатах оповещения в журнале оперативной информации.

- Результаты оповещения доложить Главе Кривошеинского сельского поселения.

Примечание:

На выполнение указанных выше мероприятий отводится 15 минут с момента получения распоряжения Главы Кривошеинского сельского поселения.