ИСПОЛНИТЕЛЬНО – РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ  ОРГАН

КРИВОШЕИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2018                                                                                                          № 48

с. Кривошеино

Томской области

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации

Кривошеинского сельского поселения от 18.02.2015 № 20  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры

Кривошеинского сельского поселения»

В целях актуализации муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Кривошеинского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в приложение к постановлению администрации Кривошеинского сельского поселения от 18.02.2015 № 20  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Кривошеинского сельского поселения» (далее Программа) следующие изменения:

1.1. раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации)» паспорта Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. подраздел 3.4.3. «Проблемы функционирования систем водоотведения» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

- 1.3.  подраздел 3.4.4.  «Мероприятия подпрограммы «Развитие и модернизация систем водоотведения» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

- 1.4. подраздел 3.4.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие и модернизация систем водоотведения», включая таблицу 3.15, изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

- 1.5. раздел 4 «Формирование сводного плана реализации муниципальной программы  «Развитие коммунальной инфраструктуры», изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление  вступает в силу с даты его подписания.

3.  Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Кривошеинское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.   Контроль за выполнением настоящего постановления осуществляет Глава Кривошеинского сельского поселения.

И.о. Главы Кривошеинского сельского поселения		              С.А. Ковалевская

Исп. В.А. Шеин, 8(38251)2-20-12

Прокуратура

Спец. по вопросам ЖКХ

Бухгалтерия

Приложение 1

к постановлению администрации

Кривошеинского сельского поселения

от 12.04.2018 № 48

| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации), тыс. руб. | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 179184 | 7039 | 4986 | 9440 | 51659 | 38814 | 67246 |
|  | Районный бюджет | 30628 | 0 | 2935 | 2588 | 8302 | 6704 | 10099 |
|  | Бюджет поселения | 8544 | 230 | 75 | 1580 | 2515 | 1949 | 2195 |
|  | Внебюджетные источники | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по источникам | 218416 | 7329 | 7996 | 13608 | 62476 | 47467 | 79540 |

Приложение 2

к постановлению администрации

Кривошеинского сельского поселения

от 12.04.2018 № 48

3.4.3.    Проблемы функционирования систем водоотведения

Основные проблемы функционирования систем водоотведения:

- Недозагрузка мощностей сетей канализации и очистных сооружений;

- Возникновение аварийных ситуаций при разливе стоков с нанесением экологического ущерба;

- Низкая платёжная дисциплина населения.

В настоящее время 3 многоквартирных двухэтажных благоустроенных (без ГВС) жилых дома (Ленина 57, 59, 61), находясь в непосредственной близости от концевого участка главного канализационного коллектора, отводят канализационные стоки в выгребную яму. Ввиду большого количества жильцов, откачка стоков и вывоз ЖБО своевременно не производится из-за несвоевременного сбора средств. При переполнении выгребной ямы, стоки растекаются на территории близлежащих подворий (по ул. Победы), что приводит к загрязнению почв фекальными массами с нанесением экологического ущерба.

Место для слива при вывозке ЖБО из выгребных ям от населения с. Кривошеино с 15.11.2014 определено письмом Главы Кривошеинского района – старая свалка возле 169 км автодороги Томск – Колпашево, закрытая Постановлением Администрации Кривошеинского района от 05.11.2014 № 744, что не соответствует природоохранному законодательству.

Таблица 3.14  Перспективная дозагрузка  мощности КОС Кривошеинского СП

|  | Этажность | Площадь | Квартир | Жильцов | Объём стоков |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/сут | тыс.м3/год |
| Ленина 57 | 2 | 850,9 | 22 | 56 | 6,7 | 2,4 |
| Ленина 59 | 2 | 710,8 | 16 | 48 | 5,7 | 2,1 |
| Ленина 61 | 2 | 713,5 | 16 | 46 | 5,5 | 2,0 |
| Выгребные ямы других адресов |  |  |  | 864 | 41,6 | 15,2 |
| Всего | Х | Х | Х | 1014 | 17,9 | 21,7 |

Резерв мощности очистных сооружений с учетом планируемой на 2020 год реконструкции всего комплекса инфраструктуры водоотведения позволяет подключение данных абонентов. Реконструкция комплекса предусматривает реконструкцию существующих очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод (биоинженерного комплекса), устройство на центральном канализационном коллекторе специально оборудованной сливной станции для приема жидких бытовых отходов от населения и устройство канализационной насосной станции и канализационных сетей от локального коллектора по ул. Ленина 57-61 до центрального канализационного коллектора.

Приложение 3

к постановлению администрации

Кривошеинского сельского поселения

от 12.04.2018 № 48

- 3.4.4.   Мероприятия подпрограммы

- «Развитие и модернизация систем водоотведения»

Мероприятия подпрограммы ограничены временным интервалом 2015-2020 г.г. и структурированы по организационному и содержательному признакам. Подпрограмма развития системы водоотведения Кривошеинского СП финансово тесно связана с другими подпрограммами развития инженерной инфраструктуры поселения.

Системой программных мероприятий предусмотрено:

- Реконструкция существующих очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод (биоинженерного комплекса), устройство на центральном канализационном коллекторе специально оборудованной сливной станции для приема жидких бытовых отходов от населения и устройство канализационной насосной станции и канализационных сетей от локального коллектора по ул. Ленина 57-61 до центрального канализационного коллектора

Мероприятия подпрограммы направлены на расширение рынка услуг и повышение уровня благоустройства жилищного фонда с. Кривошеино.

Приложение 4

к постановлению администрации

Кривошеинского сельского поселения

от 12.04.2018 № 48

- 3.4.5.   Ресурсное обеспечение подпрограммы

Требуемый объем финансовых ресурсов на реализацию программных мероприятий по водоотведению составляет 20,677 млн. рублей с учётом прогнозных индексов-дефляторов на капитальные вложения и инвестиции.

Мероприятия подпрограммы предполагается осуществить за счет средств областного, районного и местного бюджетов.

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие и модернизация систем водоотведения» с источниками финансирования представлен в таблице 3.15.

Таблица. 3.15 – Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие и модернизация систем водоотведения»

Кривошеинского сельского поселения

| Мероприятия | Капит. затраты в тек. ценах, млн.руб | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инженерно изыскательские и проектно-сметные работы по объекту1 «Реконструкция комплекса водоотведения и канализационных очистных сооружений мощностью 300 м3 в сутки в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области» | 1,177 |  |  |  |  | 1,177 |  |
| Реконструкция комплекса водоотведения и канализационных очистных сооружений мощностью 300 м3 в сутки в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области | 19,500 |  |  |  |  |  | 19,500 |
| Итого по системам водоотведения: | 20,677 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,177 | 19,500 |
| в.т.ч. бюджет КСП | 0,462 |  |  |  |  | 0,200 | 0,262 |
| в.т.ч. бюджет района | 2,380 |  |  |  |  | 0,388 | 1,992 |
| областной бюджет | 17,835 |  |  |  |  | 0,589 | 17,246 |
| прочие | 0 |  |  |  |  |  |  |

1 Объект «Реконструкция комплекса водоотведения и канализационных очистных сооружений мощностью 300 м3 в сутки в с. Кривошеино» предусматривает реконструкцию существующих очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод (биоинженерного комплекса), устройство на центральном канализационном коллекторе специально оборудованной сливной станции для приема жидких бытовых отходов от населения и устройство канализационной насосной станции и канализационных сетей от локального коллектора по ул. Ленина 57-61 до центрального канализационного коллектора.

Приложение 5

к постановлению администрации

Кривошеинского сельского поселения

от 12.04.2018 № 48

- 4.  Формирование сводного плана реализации муниципальной программы  «Развитие коммунальной инфраструктуры»

- 4.1.   Суммарные затраты на реализацию муниципальной программы

Суммарные затраты на реализацию муниципальной Программы по видам оказания услуг и  направлениям инвестиционной деятельности представлены в таблице 4.1 и составляют  218,416 млн. руб. в текущих ценах.

Наибольшая доля затрат приходится на сектор теплоснабжения – 56,6%. Такое соотношение оправдано высокой эффективностью вложений в эту сферу. При этом вложение средств в сектор газоснабжения (24,4%) также связано с реконструкцией схемы теплоснабжения.

Водоснабжение и водоотведение составляют соответственно 9,6% и 9,5%.

Высокая степень износа оборудования сетей и сооружений делает в большинстве случаев модернизацию экономически неоправданной. Новое строительство  направлено на повышение степени благоустройства и повышение эффективности и надёжности коммунальной инфраструктуры в целом при дозагрузке мощностей.

- 4.2.   Структура финансирования муниципальной программы

Исходя из принятых ограничений, связанных с возможностью местного бюджета, платёжеспособности населения и уровнем роста тарифов, определена структура финансирования муниципальной Программы по отдельным источникам. Общая логика этой структуры – запуск муниципальной Программы за счет бюджетных средств и средств предприятия с последующим возвратом средств за счет экономии энергетических и других ресурсов в последующие периоды.

Это обеспечит достижение финансово-сбалансированного состояния, при котором  предприятие коммунального хозяйства будет содержать инфраструктуру за счет средств, заложенных в тарифе.

Муниципальная Программа подлежит ежегодной актуализации.

Расходы на реализацию муниципальной Программы подлежат ежегодному уточнению.

Структура финансирования муниципальной Программы по отдельным источникам представлена в таблице 4.2.

Таблица 4.1 - Стоимость муниципальной программы

«Развитие коммунальной инфраструктуры Кривошеинского сельского поселения», млн. руб.

|  | Капитальные затраты в текущих ценах, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Теплоснабжение | 123,518 | 0,000 | 0,000 | 0,912 | 41,126 | 38,440 | 43,040 |
| Газоснабжение | 53,339 | 7,039 | 2,360 | 11,140 | 19,750 | 7,350 | 5,700 |
| Водоснабжение | 20,882 | 0,290 | 5,636 | 1,556 | 1,600 | 0,500 | 11,300 |
| Водоотведение | 20,677 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,177 | 19,500 |
| Итого: | 218,416 | 7,329 | 7,996 | 13,608 | 62,476 | 47,467 | 79,540 |

Рисунок 4.1. Направления финансирования муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Кривошеинского сельского поселения» по сферам услуг

Таблица 4.2 - Структура финансирования муниципальной Программы

«Развитие коммунальной инфраструктуры Кривошеинского сельского  поселения»

| Источники финансирования | Капитальные затраты в текущих ценах, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Теплоснабжение, в т.ч.: | 123,518 | 0,000 | 0,000 | 0,912 | 41,126 | 38,440 | 43,040 |
| бюджет сельского поселения | 4,227 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 1,315 | 1,249 | 1,363 |
| бюджет района | 16,777 | 0,000 | 0,000 | 0,612 | 5,422 | 5,066 | 5,677 |
| областной бюджет | 102,514 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 34,389 | 32,125 | 36,000 |
| прочие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Газоснабжение, в т.ч.: | 53,339 | 7,039 | 2,360 | 11,140 | 19,750 | 7,350 | 5,700 |
| бюджет сельского поселения | 1,450 | 0,000 | 0,000 | 0,700 | 0,750 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет района | 8,150 | 0,000 | 2,360 | 1,000 | 2,570 | 1,250 | 0,970 |
| областной бюджет | 43,739 | 7,039 | 0,000 | 9,440 | 16,430 | 6,100 | 4,730 |
| прочие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Водоснабжение, в т.ч.: | 20,882 | 0,290 | 5,636 | 1,556 | 1,600 | 0,500 | 11,300 |
| бюджет сельского поселения | 2,405 | 0,230 | 0,075 | 0,580 | 0,450 | 0,500 | 0,570 |
| бюджет района | 3,321 | 0,000 | 0,575 | 0,976 | 0,310 | 0,000 | 1,460 |
| областной бюджет | 15,096 | 0,000 | 4,986 | 0,000 | 0,840 | 0,000 | 9,270 |
| прочие (ремфонд предприятия) | 0,060 | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Водоотведение, в т.ч.: | 20,677 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,177 | 19,500 |
| бюджет сельского поселения | 0,462 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 0,262 |
| бюджет района | 2,380 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,388 | 1,992 |
| областной бюджет | 17,835 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,589 | 17,246 |
| прочие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого, в т.ч.: | 218,416 | 7,329 | 7,996 | 13,608 | 62,476 | 47,467 | 79,540 |
| бюджет сельского поселения | 8,544 | 0,230 | 0,075 | 1,580 | 2,515 | 1,949 | 2,195 |
| бюджет района | 30,628 | 0,000 | 2,935 | 2,588 | 8,302 | 6,704 | 10,099 |
| областной бюджет | 179,184 | 7,039 | 4,986 | 9,440 | 51,659 | 38,814 | 67,246 |
| прочие | 0,060 | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

- Рисунок 4.2. Источники финансирования  муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Кривошеинского сельского поселения» в текущих ценах (с учётом прогнозных индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ)

- 4.3.   Экономический эффект от реализации муниципальной Программы. Целевые индикаторы

Экономия затрат на содержание систем коммунальной инфраструктуры поселения оценивается в  8,099 млн. руб. в год, при этом 51,7% обеспечивается за счет экономии энергетических ресурсов (таблица 4.3). Экономия затрат на аварийно-восстановительные работы не учитывалась, т.к. данные расходы в тарифы не заложены и в последние годы масштабных мероприятий не проводилось.

Таблица 4.3 - Экономия затрат на содержание систем коммунальной инфраструктуры Кривошеинского СП

| Показатель | Теплоснабжение+ Газоснабжение | Водоснабжение | Водоотведение | ИТОГО по программе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сокращение теплопотерь, Гкал/год | 1297,8 | 0 | 0 | 1297,8 |
| Экономия топлива, тонн усл.топлива | 657,9 | 0 | 0 | 657,9 |
| Экономия воды, тыс. м3 | 10,7 | 55,8 | 0 | 66,5 |
| Экономия эл.эн, тыс. кВт.ч | 337,3 | 53,5 | 0 | 390,8 |
| Экономия по ТЭР, млн.руб/ год | 4,021 | 0,163 | 0,000 | 4,184 |
| Сокращение норм. численности персонала, чел | 11,3 | 3,0 | 0 | 14,3 |
| Сокращение выбросов ВВ, тыс.тонн/год | 0,106 | 0 | 0 | 0,106 |
| Прочая экономия | 2,616 | 0,935 | 0,364 | 3,915 |
| Экономия всего, млн.руб/ год | 6,637 | 1,098 | 0,364 | 8,099 |
| % от общего: | 81,9% | 13,6% | 4,5% | 100,0% |

Данный объём экономии в дальнейшем позволит стабилизировать тарифы и снизить расходы бюджета на содержание бюджетной сферы и инженерной инфраструктуры поселения, а также размера субсидий по оплате ЖКУ населением.

Дополнительным эффектом будет также расширение рынка коммунальных услуг, что позволит снизить удельные эксплуатационные затраты коммунального предприятия на оказание этих услуг.

Мониторинг муниципальной Программы,  основанный на индикаторах и результатах отчетности, является процедурой по оценке реализации муниципальной Программы, эффективности вложения инвестиций, который также позволит корректировать муниципальную Программу в зависимости от объёмов выполнения мероприятий и изменений ценовых показателей.

Индикаторы являются инструментом мониторинга, позволяющим отслеживать ход выполнения муниципальной Программы.  Детальный перечень целевых индикаторов и их значения в базовый период и по годам реализации муниципальной Программы представлены в таблице 4.4.

Таблица 4.4 – Целевые индикаторы и показатели оценки хода реализации муниципальной Программы

| ИНДИКАТОРЫ | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения СП на конец года | 6,63 | 6,58 | 6,50 | 6,47 | 6,44 | 6,41 | 6,38 |
| Площадь жилфонда, тыс. м2 | 154,42 | 155,10 | 155,96 | 156,74 | 157,52 | 158,23 | 159,00 |
| Обеспеченность жилплощадью, м2/чел. | 23,3 | 23,6 | 24,0 | 24,2 | 24,5 | 24,7 | 24,9 |
| Уровнь благоустройства, %: |  |  |  |  |  |  |  |
| обеспеченность центральным отоплением | 23,3% | 23,5 | 23,8 | 24,0 | 24,1 | 24,2 | 24,3 |
| обеспеченность газом | 34,5 | 35,5 | 36,4 | 37,3 | 39,7 | 40,9 | 42,5 |
| обеспеченность водоснабжением | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| в т.ч централизованно | 63,7 | 63,9% | 64,8% | 66,7% | 68,0% | 68,6% | 70,0% |
| обеспеченность ЦВО | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 16,7% |
| Протяжённость тепловых сетей, км | 10,76 | 10,16 | 10,16 | 10,16 | 10,16 | 10,16 | 10,16 |
| в т.ч. ветхие сети, км | 3,4 | 2,8 | 1,8 | 1,5 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| доля ветхих сетей, % | 31,6% | 27,5% | 17,7% | 14,7% | 5,9% | 0,0% | 0,0% |
| Заменяемые сети, км | 3,4 | 2,8 | 1,8 | 1,5 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| Доля ежегодно заменяемых сетей (% от их общей протяженности) | 31,6% | 27,5% | 17,7% | 14,7% | 5,9% | 0,0% | 0,0% |
| Кол-во муниципальных котельных, ед. | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Отпуск воды в сеть, тыс. м3 | 192,74 | 183,87 | 190,02 | 187,01 | 181,57 | 176,57 | 169,02 |
| Потери, тыс. м3 | 60,23 | 51,02 | 46,08 | 38,80 | 31,32 | 24,28 | 16,90 |
| Потери в сетях, % от отпуска в сеть | 31 | 28 | 24 | 21 | 17 | 14 | 10 |
| Реализация воды, тыс. м3 | 132,51 | 132,85 | 143,94 | 148,21 | 150,25 | 152,29 | 152,11 |
| Сетей водоснабжения, км | 44,91 | 44,91 | 46,51 | 46,51 | 46,51 | 46,51 | 46,51 |
| в т.ч ветхие сети, км | 11,67 | 11,67 | 10,05 | 9,58 | 6,80 | 3,35 | 1,49 |
| доля ветхих сетей, % | 26% | 26% | 21,6% | 20,6% | 14,6% | 7,2% | 3,2% |
| Заменяемые сети, км | 1,16 | 1,22 | 3,49 | 3,15 | 2,52 | 3,58 | 3,47 |
| Доля ежегодно заменяемых сетей (% от их общей протяженности) | 2,58 | 2,71 | 7,50 | 6,77 | 5,42 | 7,70 | 7,45 |
| Аварийность, инцендентов/км | 2,40 | 2,23 | 1,71 | 1,27 | 0,90 | 0,45 | 0,20 |
| Количество локальных водозаборов | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 |
| Очистка стоков, тыс. м3 | 56,22 | 56,83 | 58,72 | 63,20 | 66,90 | 74,33 | 96,00 |
| Приём стоков, тыс. м3 | 56,22 | 56,83 | 58,72 | 63,20 | 66,90 | 74,33 | 96,00 |
| Протяжённость канализационных сетей, км | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,72 |
| в т.ч. сети централизованной системы, км | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,72 |
| в т.ч. сети локальных систем, км | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
| в т.ч ветхие сети, км | 1,13 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,10 | 0,55 | 0,00 |
| доля ветхих сетей, % | 15,0% | 17,5% | 17,5% | 17,1% | 14,3% | 7,2% | 0,0% |
| Заменяемые сети, км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля ежегодно заменяемых сетей (% от их общей протяженности) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Аварийность, инцидентов/км | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,03 |
| Финансирование программы, млн. руб. всего, в т.ч.: |  | 7,329 | 7,996 | 13,608 | 62,476 | 47,467 | 79,540 |
| бюджет сельского поселения |  | 0,230 | 0,075 | 1,580 | 2,515 | 1,949 | 2,195 |
| бюджет района |  | 0,000 | 2,935 | 2,588 | 8,302 | 6,704 | 10,099 |
| областной бюджет |  | 7,039 | 4,986 | 9,440 | 51,659 | 38,814 | 67,246 |
| прочие (ремфонд предприятия) |  | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Теплоснабжение, в т.ч.: |  | 0,000 | 0,000 | 0,912 | 41,126 | 38,440 | 43,040 |
| бюджет сельского поселения |  | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 1,315 | 1,249 | 1,363 |
| бюджет района |  | 0,000 | 0,000 | 0,612 | 5,422 | 5,066 | 5,677 |
| областной бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 34,389 | 32,125 | 36,000 |
| прочие |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Газоснабжение, в т.ч.: |  | 7,039 | 2,360 | 11,140 | 19,750 | 7,350 | 5,700 |
| бюджет сельского поселения |  | 0,000 | 0,000 | 0,700 | 0,750 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет района |  | 0,000 | 2,360 | 1,000 | 2,570 | 1,250 | 0,970 |
| областной бюджет |  | 7,039 | 0,000 | 9,440 | 16,430 | 6,100 | 4,730 |
| прочие |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Водоснабжение, в т.ч.: |  | 0,290 | 5,636 | 1,556 | 1,600 | 0,500 | 11,300 |
| бюджет сельского поселения |  | 0,230 | 0,075 | 0,580 | 0,450 | 0,500 | 0,570 |
| бюджет района |  | 0,000 | 0,575 | 0,976 | 0,310 | 0,000 | 1,460 |
| областной бюджет |  | 0,000 | 4,986 | 0,000 | 0,840 | 0,000 | 9,270 |
| прочие |  | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Водоотведение, в т.ч.: |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,177 | 19,500 |
| бюджет сельского поселения |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 0,262 |
| бюджет района |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,388 | 1,992 |
| областной бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,589 | 17,246 |
| прочие |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |