Приложение 1

к постановлению администрации Кривошеинского сельского поселения

от 19.01.2016 № 12

ДОРОЖНАЯ КАРТА (проект)

строительства (реконструкции) объектов капитального строительства Кривошеинского сельского поселения

в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года»

| Наименование мероприятия (объекта) | ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |  | V | VI |  | VII | VIII |  | IX |  | X | XI | XII |
| I. Наружный водопровод к микрорайону индивидуальной застройки «Березовый» в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение Соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступление средств софинансирования на счета бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внесение изменений в план-график закупок товаров, работ, услуг на 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение процедур в рамках 44-ФЗ для определения исполнителя работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение договора (контракта) на выполнение работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение договора (контракта) на оказание услуг по строительному контролю (техническому надзору) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освоение бюджетных средств (проплата по актам выполненных работ, оказанных услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завершение работ (ввод объекта в эксплуатацию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительная информация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем софинансирования, запланированный на реализацию мероприятия: 221,45 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие проектно-сметной документации (Да) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие положительного заключения государственной экспертизы: от 30.11.2012 № 70-1-5-0256-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие положительного заключения о проверке достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства: от 18.06.2013 № 70-1-6-0027-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Кривошеино

Кривошеинский район

Томская область

19.01.2016     								 		             № 12

Об утверждении проекта дорожной карты строительства (реконструкции)

объектов капитального строительства Кривошеинского сельского поселения,

планируемых к реализации в 2016 году

В целях выполнения условий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», региональной государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков Томской области» (подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года»)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект дорожной карты строительства (реконструкции) объектов капитального строительства Кривошеинского сельского поселения, планируемых к реализации в 2016 году в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года» согласно приложению 1.

2.  Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Кривошеинское сельское поселение в сети Интернет.

3.    Настоящее постановление  вступает в силу с даты его подписания.

4.    Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава Кривошеинского сельского поселения

(Глава администрации)                                                                                              О.Н. Рудова

Исп. В.А. Шеин, 8 (38-251) 2-20-12

Верно: управляющий делами                                                                                 Т.А. Лебедева

Прокуратура

Администрация Кривошеинского района

Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области

В дело