Приложение 2

к постановлению Администрации

Кривошеинского сельского поселения

от  20.02.2014  № 17

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

по организации работ в период подготовки к организованному пропуску паводковых вод и в период прохождения паводка

на территории Кривошеинского сельского поселения в 2014 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести заседание паводковой оперативной группы. | 28.03.2014г. | Рудова О.Н. |
| 2. | Привести в готовность силы и средства, привлекаемые на выполнение противопаводковых мероприятий. Копии договоров с владельцами плавсредств представить в КЧС Кривошеинского района. | 02.04.2014г. | Шеин В.А. Бикнеев Х.З. |
| 3. | Уточнить план отселения людей на случай кризисных ситуаций во время половодья 2014 года. | 02.04.2014г. | Шеин В.А. Бикнеев Х.З. Терехов И.Д. |
| 4. | Организовать места отселения людей и организацию питания в столовой в случае эвакуации. | 04.04.2014г. | Шеин В.А. Терехов И.Д. Бикнеев Х.З. |
| 5. | На объектах, подпадающих в зоны затопления провести мероприятия: а) по исключению взрывов и возгораний: - прекращение подачи электроэнергии, газа; б) по подготовке технологического оборудования к затоплению (подтоплению): - усиление крепления, гидроизоляция, консервация; в) по подготовке к локализации аварий на коммунально-энергетических сетях; г) по сохранности материальных средств: - вывозка из зон затопления (подтопления) стройматериалов, кормов. | 04.04.2014г. | Шеин В.А. Бикнеев Х.З. Терехов И.Д. |
| 6. | Организовать подготовку инженерных сооружений, автомобильных дорог к весеннему половодью: произвести очистку коллекторов, придорожных труб, дренажей, водоотводных каналов, кюветов; проверить состояние готовности водооткачивающей техники. | 04.04.2014 | Бикнеев Х.З. Лобанов Б.Я. |
| 7. | Провести разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности половодья и основным мерах безопасности в этот период. | На период половодья. | Шеин В.А. Бикнеев Х.З. Терехов И.Д. |
| 8. | Обеспечить постоянное информирование населения о возможной и складывающейся обстановке в период половодья. | Постоянно до окончания угрозы затопления | Шеин В.А. Терехов И.Д. |
| 9. | Организовать работу временного водомерного поста в с. Кривошеино | 15.04.2014 | Шеин В.А. Бикнеев Х.З. |