ИСПОЛНИТЕЛЬНО – РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

КРИВОШЕИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  КРИВОШЕИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.09.2019                                                                                                             №   43-р

с. Кривошеино

Томской области

Во исполнение Доктрины информационной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации», Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы», в соответствии с методическими рекомендациями по переходу органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований Российской Федерации на использование отечественного офисного программного обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного программного обеспечения, утвержденными приказом Минкомсвязи России от 04.07.2018 № 335 (далее – приказ Минкомсвязи № 335),  распоряжения  Администрации Томской области от 07.11.2018 «Об утверждении плана мероприятий (плана-графика) перехода на период до 2020 года  исполнительных органов власти Томской области на использование отечественного офисного программного обеспечения», в целях обеспечения комплексного подхода по обеспечению перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения

1. Утвердить план мероприятий (план-график) перехода на период до 2020 года Администрации Кривошеинского сельского поселения на использование отечественного офисного программного обеспечения согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Назначить Ковалевскую С.А. – Управляющего делами Администрации Кривошеинского сельского поселения ответственным лицом за координацию  мероприятий по переходу Администрации Кривошеинского сельского поселения на использование  отечественного офисного программного обеспечения.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в печатном издании Сборнике нормативных правовых актов Кривошеинского сельского поселения и разместить на официальном сайте Кривошеинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Кривошеинского сельского поселения            (подпись)         О.П. Казырский

С.А. Ковалевская

2-29-87

Приложение

к распоряжению Администрации

Кривошеинского сельского поселения

от 09.09.2019 № 43-р

План

мероприятий (план-график) перехода Администрации Кривошеинского сельского поселения на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года

Таблица 1. План мероприятий по организации перехода Администрации Кривошеинского сельского поселения на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года

| N п.п. | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. Мероприятия, направленные на подготовку к переходу Администрации Кривошеинского сельского поселения на использование отечественного офисного программного обеспечения |  |  |  |
| 1. | Проведение анализа отечественного программного обеспечения, внесенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, а также использования офисного программного обеспечения в деятельности с учетом требований к офисному программному обеспечению со стороны ведомственных автоматизированных информационных систем | октябрь 2019г. Управляющий делами, системный администратор (договор ГПХ) | Выявление необходимого программного обеспечения отечественного производителя |
| 2. | Проведение анализа текущих сроков амортизации используемых на момент планирования персональных электронных вычислительных машин и периферийных устройств, анализ срока действия прав на использование офисного программного обеспечения и сроков полезного использования нематериальных активов в отношении используемого на момент планирования офисного программного обеспечения, сведения о котором не включены в единый реестр отечественного программного обеспечения | октябрь 2019г. Управляющий делами, системный администратор (договор ГПХ) | Выявление необходимого программного обеспечения отечественного производителя |
| 3. | Проведение обследования с целью определения перечня программного обеспечения и веб-ресурсов, ограничивающих применение отечественного программного обеспечения в Администрации Кривошеинского сельского поселения. | сентябрь 2019г. Управляющий делами, системный администратор (договор ГПХ) | Отчет об обследовании, содержащий классификацию автоматизированных рабочих мест работников по трем группам с учетом достижения показателей эффективности: 1) рабочие места, которые возможно перевести на использование отечественного офисного программного обеспечения; 2) рабочие места, которые имеют препятствующие факторы и барьеры по использованию отечественного офисного программного обеспечения, а устранение этих барьеров возможно в рамках полномочий муниципального образования Кривошеинское сельское поселение; 3) рабочие места, которые имеют препятствующие факторы и барьеры по использованию отечественного офисного программного обеспечения, а устранение этих барьеров невозможно в рамках полномочий муниципального образования Кривошеинское сельское поселение |
| 4. | Подготовка финансово-экономического обоснования затрат на осуществление перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения | сентябрь - декабрь 2019г. Управляющий делами, системный администратор (договор ГПХ) | Предложения по включению в бюджет МО средств необходимых на закупку и установку отечественного программного обеспечения |
| 5. | Проведение корректировки плана-графика закупок (плана закупок) в части офисного программного обеспечения (в том числе его технической поддержки и обновлений) с учетом задач по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения | декабрь 2019 г. специалист 1 категории по экономическим и финансовым вопросам, контролю муниципальным имуществом | Проведена корректировка плана-графика закупок (плана закупок) в части закупок офисного программного обеспечения (в том числе его технической поддержки и обновлений) с учетом задач по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения |
|  | - 2. Мероприятия, направленные на модернизацию прикладного программного обеспечения информационных систем и модернизацию технологической инфраструктуры Администрации Кривошеинского сельского поселения в целях обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением |  |  |
| 6. | Изучение совместимости отечественного офисного программного обеспечения с имеющимся оборудованием | сентябрь – декабрь 2019г. Управляющий делами, системный администратор (договор ГПХ) | Выбор наиболее подходящего варианта отечественного офисного программного обеспечения |
| 7. | Модернизация технологической инфраструктуры (персональные электронные вычислительные машины, серверное и телекоммуникационное оборудование, иные средства вычислительной техники и периферийные устройства) в последующие периоды с учетом необходимости обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением | 2019 – 2020 г.г. Управляющий делами, системный администратор (договор ГПХ) | Технологическая инфраструктура адаптирована с учетом требований обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением |
| - 3. Мероприятия, направленные на обеспечение перехода Администрации Кривошеинского сельского поселения на использование отечественного офисного программного обеспечения |  |  |  |
| 8. | Установка пробных версий программного обеспечения в целях апробации отечественного офисного программного обеспечения | 4-й квартал 2020г. Глава Кривошеинского сельского поселения, системный администратор (договор ГПХ) | Подготовлен комплект офисного программного обеспечения для типового автоматизированного рабочего места пользователей |
| 9. | Приобретение и установка отечественного офисного программного обеспечения | 4-й квартал 2020г. Глава Кривошеинского сельского поселения, системный администратор (договор ГПХ) | Установка отечественного офисного программного обеспечения |
| - 4. Иные мероприятия |  |  |  |
| 10. | Мониторинг закупок программного обеспечения для муниципальных нужд | Раз в полугодие специалист 1 категории по экономическим и финансовым вопросам, контролю муниципальным имуществом | Сведения об объеме проведенных закупок офисного программного обеспечения, а также закупок работ и услуг по созданию, обслуживанию, адаптации, модификации, установке, тестированию и сопровождению программного обеспечения для муниципальных нужд |
| 11. | Мониторинг исполнения плана мероприятий (плана-графика) перехода на период до 2020 года Администрации Кривошеинского сельского поселения на использование отечественного офисного программного обеспечения | 1 раз в год Управляющий делами | Отчет о результатах реализации плана мероприятий (плана-графика) перехода на период до 2020 года Администрации Кривошеинского сельского поселения на использование отечественного офисного программного обеспечения |

Таблица 2. План-график перехода на период до 2020 года Администрации Кривошеинского  сельского поселения на использование отечественного офисного программного обеспечения

| N | Наименование категории (типа) офисного программного обеспечения | Наименование целевого показателя | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения | Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения | Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения |
| 1. | Текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций, коммуникационное программное обеспечение, программное обеспечение файлового менеджера, органайзер, средства просмотра или офисный пакет, включающий не менее 4-х из указанных категорий программного обеспечения | Доля отечественного офисного программного обеспечения, используемого и предоставляемого пользователям в органах местного самоуправления муниципального образования, с использованием автоматизированных рабочих мест и (или) абонентских устройств радиоподвижной связи, и (или) серверного оборудования, и (или) с применением "облачной" технологии от общего объема используемого офисного программного обеспечения, % | не менее 15% | не менее 35% | не менее 60% |
| 2. | Операционные системы | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в органах местного самоуправления муниципального образования, на автоматизированных рабочих местах пользователя и (или) на серверном оборудовании, от общего количества используемых операционных систем, % | не менее 10% | не менее 30% | не менее 50% |
| 3. | Почтовые приложения | Доля пользователей в органах местного самоуправления муниципального образования, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 15% | не менее 35% | не менее 60% |
| 4. | Справочно-правовая система | Доля пользователей в органах местного самоуправления муниципального образования, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 100% | не менее 100% | не менее 100% |
| 5. | Программное обеспечение системы электронного документооборота | Доля пользователей в органах местного самоуправления муниципального образования, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 30% | не менее 60% | не менее 100% |
| 6. | Средства антивирусной защиты | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в органах местного самоуправления муниципального образования, от общего объема, используемого офисного программного обеспечения, % | не менее 50% | не менее 100% | не менее 100% |
| 7. | Интернет-браузеры | Доля пользователей в органах местного самоуправления муниципального образования, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 10% | не менее 30% | не менее 50% |