МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

- Развитие коммунальной - инфраструктуры Кривошеинского - сельского поселения - (актуальная редакция) - Утверждена постановлением - Администрации Кривошеинского - сельского поселения от 25 января 2021 г. № 8 (в ред. постановления Администрации Кривошеинского сельского поселения от 20.12.2021 № 123)

Кривошеино 2021

Муниципальная программа

«Развитие коммунальной инфраструктуры

Кривошеинского сельского поселения»

Паспорт

муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры

Кривошеинского сельского поселения»

| Наименование муниципальной программы | Развитие коммунальной инфраструктуры Кривошеинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Кривошеинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Кривошеинского района; Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ Кривошеинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | Администрация Кривошеинского сельского поселения; Администрация Кривошеинского района; Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ Кривошеинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение надежности функционирования коммунального комплекса населенных пунктов Кривошеинского сельского поселения, предоставление качественных коммунальных услуг потребителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки исполнения муниципальной программы | 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели муниципальной программы и их значения | Показатели |  | 2020 год (базовый) |  |  | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024год |  |  | 2025 год |
|  | Оборудование жилищного фонда Кривошеинского сельского поселения центральным отоплением, % |  | 20,9 |  |  | 20,8 |  |  | 20,7 |  |  | 20,6 |  |  |  | 20,5 |  |  | 20,3 |
|  | Оборудование жилищного фонда Кривошеинского сельского поселения водопроводом, % |  | 69,2 |  |  | 69,8 |  |  | 70,4 |  |  | 71,0 |  |  |  | 71,5 |  |  | 72,0 |
|  | Оборудование жилищного фонда Кривошеинского сельского поселения водоотведением, % |  | 15,0 |  |  | 14,9 |  |  | 14,8 |  |  | 16,3 |  |  |  | 16,1 |  |  | 15,9 |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1. Подготовка объектов коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения к прохождению отопительного сезона. Задача 2. Модернизация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач муниципальной программы и их значения | Показатели |  | 2020 год (базовый) |  | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  | 2024год |  |  |  | 2025 год |  |
|  | Задача 1. Подготовка объектов коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения к прохождению отопительного сезона. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод по отношению к предыдущему периоду, % |  | 0,7 |  | 0,5 |  |  | 0,3 |  |  | 0,1 |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,04 |  |
|  | Задача 2. Модернизация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход топлива на единицу теплоэнергии, кг.у.т./Гкал |  | 0,162 |  | 0,162 |  |  | 0,162 |  |  | 0,161 |  |  |  | 0,161 |  |  | 0,160 |  |
|  | Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, % |  | 78,0 |  | 78,0 |  |  | 85,0 |  |  | 85,0 |  |  |  | 90,0 |  |  | 90,0 |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1. «Развитие и модернизация систем теплоснабжения»; Подпрограмма 2. «Развитие и модернизация систем водоснабжения»; Подпрограмма 3. «Развитие и модернизация систем водоотведения»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы, тыс. руб. (ежегодно уточняются при формирования бюджета Кривошеинского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период) (в ред. постановления Администрации Кривошеинского сельского поселения от 20.12.2021 № 123) | Источники | Всего |  | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Областной бюджет | 25824,14 |  | 2964,28 |  |  | 3220,15 |  |  | 3368,78 |  |  | 8617,74 |  |  |  | 7653,19 |  |  |
|  | Районный бюджет | 1102,85 |  | 746,35 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 356,50 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Бюджет поселения | 7232,65 |  | 1459,92 |  |  | 1260,00 |  |  | 1460,00 |  |  | 1691,50 |  |  |  | 1361,23 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Всего по источникам | 34159,64 |  | 5170,55 |  |  | 4480,15 |  |  | 4828,78 |  |  | 10665,74 |  |  |  | 9014,42 |  |  |

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры Кривошеинского сельского поселения» (далее - Программа) разработана в связи с необходимостью решения вопросов по замене физически изношенного и морально устаревшего оборудования инженерной инфраструктуры Кривошеинского сельского поселения, необходимостью снижения эксплуатационных затрат на оказание коммунальных услуг и перехода на современные технологии производства и распределения тепла, воды, сбора и очистки бытовых канализационных стоков.

Стратегия развития Томской области до 2030 года, утвержденная постановлением Государственной Думы Томской области от 26.03.2015 № 2580, в качестве стратегической цели развития Томской области определяет высокий уровень благосостояния населения и стандартов качества жизни, а в числе среднесрочных целей указанной Стратегии – развитую инфраструктуру и благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей, что предполагает проведение модернизации жилищно-коммунального хозяйства Томской области и развитие коммуникационной инфраструктуры. Программа социально-экономического развития Кривошеинского сельского поселения предусматривает участие в целевых программах всех уровней, направленных на развитие инфраструктуры и создание благоприятных условий для жизни, работы, отдыха населения.

Поводом для разработки Программы является окончание действия аналогичной Программы Кривошеинского сельского поселения, утвержденной постановлением Администрации Кривошеинского сельского поселения от 08.02.2015 № 20, со сроком реализации 2015-2020 г.г.

Программа рассчитана на перспективу до 2025 г. В Программе определены основные цели, задачи, показатели задач и приоритетные направления модернизации и развития коммунальных систем, даны оценки потребности в инвестициях.

Исходя из ограниченности ресурсов органов местного самоуправления Кривошеинского сельского поселения, отсутствием возможности самостоятельно проводить модернизацию имеющейся коммуникационной инфраструктуры, показатели задачи «Развитие коммуникационной инфраструктуры Кривошеинского сельского поселения» запланированы, исходя из показателей государственной программы «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры Томской области». утвержденной постановлением Администрации Томской области от 09.12.2014 № 474а (с изменениями на 29 августа 2019 года).

Проблемы коммунального комплекса Кривошеинского поселения, требующие незамедлительного решения:

- низкая надежность инженерных систем, высокий уровень износа основных фондов, ресурсная неэффективность и недостаточный масштаб замены сетей и модернизации оборудования;

-  дотационная ориентированность экономики ЖКК;

- отсутствие четких и прозрачных процедур формирования тарифов, знания и учета реальных доходов населения;

- недостаточная проработанность и системность технической и организационной политики.

Программа регламентирует направления и источники финансирования развития систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества обслуживания путем формирования регулируемого рынка услуг с учетом социальных ограничений.

Программа определяет условия и организацию действий по повышению надежности, качества и экономической доступности коммунальных услуг, модернизации сетей и оборудования, привлечения частного бизнеса и внебюджетного финансирования  в коммунальную сферу в перспективе при нормализации финансовой устойчивости деятельности предприятия жилищно-коммунального комплекса.

В частности:

- разработаны предложения по приоритетным направлениям и объемам инвестиций, источникам финансирования с учетом объективных требований к замене изношенных фондов, их модернизации и строительству;

- на основе анализа уровня социально-экономического развития поселения с учетом оценки прогноза развития и степени благоустройства территории при ограниченном уровне платёжеспособности населения, определены инвестиционные возможности предприятия ЖКХ в перспективе до 2025 года;

- выбран оптимальный вариант финансирования ЖКК, обеспечивающий сбалансированность затрат, соответствующих стандартам качества услуг, требуемому объему инвестиций, возможностям местного бюджета и реальной платежеспособности населения;

- разработана система индикаторов для контроля и анализа результатов выполнения Программы.

Большинство этих мер имеет стратегическое значение, создавая условия, при которых коммунальный комплекс решает задачи модернизации и развития с минимально необходимым участием бюджетов всех уровней.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Кривошеинское СП входит в состав Кривошеинского района. Кривошеинский район расположен в центральной части Томской области. Районный центр – с. Кривошеино. Муниципальное образование «Кривошеинское сельское поселение» образовано в соответствии с Законом Томской области от 10.09.2004  № 203-ОЗ  «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Кривошеинского района». В состав Кривошеинского сельского поселения входят три населенных пункта: с. Жуково, с. Кривошеино, д. Новоисламбуль.

Численность населения Кривошеинского сельского  поселения на 1 января 2020 года согласно статистическим данным составляла  6297  человек, основная часть которых 5807 (92,0%) проживает в районном центре.

В настоящее время в Кривошеинском поселении проживает 46,6% Кривошеинского района. В поселении наблюдается негативная демографическая ситуация, характеризуемая продолжающимся процессом убыли и старением населения. Основная причина - высокий уровень смертности и миграция трудоспособного населения в более благополучные с экономической точки зрения территории. Однако темпы снижения численности населения в поселении ниже среднерайонных.

Основой экономики поселения является перерабатывающие производства сельского хозяйства, коммунально-бытовой комплекс, сфера обслуживания, здавоохранение, образование, муниципальное управление.

К числу позитивных факторов можно отнести неуклонную тенденцию  роста денежных доходов населения в текущих ценах и постепенное восстановление объёмов производства.

Бюджет Кривошеинского сельского поселения является дотационным. Доля собственных доходов (без субсидий, субвенций и дополнительных нормативов отчислений) в бюджете на текущий 2021 финансовый год составляет 54,9% доходной части бюджета. Расходы на содержание жилищно-коммунального хозяйства в структуре расходов бюджета в 2021 г. составят 5,3 % (1460,0 тыс. руб.) Уровень бюджетной обеспеченности по Кривошеинскому сельскому поселению составляет только 4,12 тыс. рублей на человека.

На начало 2021 года жилищный фонд Кривошеинского сельского поселения составил 154868,7 м2 общей площади, в т.ч. 140166,1 м2 (90,5%) – в с. Кривошеино, из которых 90164,8 м2 (64,3%) – в многоквартирных домах. Уровень обеспеченности жилплощадью населения поселения в 1,16 раз меньше  среднерайонного показателя и составляет 24,6 м2 на человека. Коэффициент семейности – 2,1.  Среднегодовой ввод жилого фонда за 2016-2020 гг. составлял 1,34 тыс. м2.

Благоустройство жилищного фонда Кривошеинского поселения практически не менялось в течение последних лет. В 2020 г. 33,4 % жилого фонда не оборудовано централизованным водоснабжением, 86,3% - водоотведением, 41,7% - газом, 80,3% - централизованным отоплением. Горячего водоснабжения в населенных пунктах поселения нет. Весь спектр коммунальных услуг представлен лишь в селе Кривошеино, поэтому для с. Кривошеино показатели благоустройства жилищного фонда несколько выше.

Существующая экономическая ситуация в Кривошеинском поселении не дает оснований ожидать в ближайшие 10 лет резкого роста промышленного производства, и как следствие, потребления коммунальных ресурсов. Строительства и ввода в эксплуатацию объектов бюджетной сферы не запланировано. В перспективе предполагается, что все новые объекты будут осуществлять автономное теплоснабжение на базе газовых теплонагревателей (бытовых газовых котлов) и будут обеспечены централизованным водоснабжением.

Коммунальная сфера является важной составляющей экономики Кривошеинского района и Кривошеинского поселения в частности. Финансовое состояние муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Кривошеинского сельского поселения» (МУП «ЖКХ КСП») является прибыльным по теплоснабжению и водоотведению, но по такой услуге, как водоснабжение – убыточным. Очень негативное влияние на стабильность финансов предприятия оказывает неполная собираемость платежей за ЖКУ. Доля расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в среднем составляет более 15 %, что во многом определяет существующий уровень собираемости платежей.

Вместе с тем, искусственное сдерживание тарифов не позволяет своевременно обновлять оборудование и основные средства, что приводит к аварийности, перерасходу энергетических ресурсов и, как следствие, к росту себестоимости продукции.

Следствием этого являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия оборудования, повышенная аварийность. Это означает необходимость более высоких затрат на эксплуатацию и содержание объектов коммунальной инфраструктуры

В настоящее время модернизация объектов ЖКХ носит ограниченный характер. В то же время необходимо отметить следующий факт, что в 2013 году в эксплуатацию была введена вновь построенная блочно-модульная газовая котельная по ул. Зеленая, 42/2, в 2014 году взамен угольной котельной построена модульная газовая котельная по пер. Безымянный, 1а, в 2019 году запущена в эксплуатацию современная модульная газовая котельная по ул. Ленина, 31в.

Коммунальный комплекс ежегодно требует вложения средств для своего нормального функционирования. Существующие сети систем теплоснабжения требуют реконструкции. Администрацией поселения подготовлены соответствующие проекты, прошедшие государственную экспертизу, на реконструкцию теплосетей от котельной № 1. Однако софинансирования в 2015-2020 годах на эти цели из бюджета Томской области не получено. Консолидированный бюджет Кривошеинского района таких вложений произвести не может. В 2019 году при софинансировании из бюджета Томской области проведен капитальный ремонт участка теплосетей от котельной № 2 по ул. Зеленая, 42/2, в 2020 году проведен капитальный ремонт участка теплосетей от котельной № 3 по ул. Коммунистическая, 64/10. Низкий уровень финансирования приводит к накоплению недоремонта и дальнейшему снижению надежности и эффективности работы коммунальных систем, качества оказания услуг. Действующие тарифы не соответствуют реальной стоимости услуг и не обеспечивают объективно необходимых текущих расходов и инвестиционных затрат МУП «ЖКХ КСП».

Привести тарифы в соответствие с реальной потребительской стоимостью не позволяет низкий уровень доходов населения.

Стабилизация тарифов за счет модернизации возможна лишь при значительном эффекте и высоком уровне платежеспособности. Платежная дисциплина является итогом соответствия тарифной политики, пороговым значениям способности и готовности населения платить за ЖКУ, она определяет финансовую устойчивость сферы ЖКХ и ее привлекательность для частного бизнеса.

Существенное отставание уровня развития ЖКК определяет реальную востребованность в программе развития коммунальной инфраструктуры.

Качественные изменения названных тенденций могут быть достигнуты комплексом мероприятий, направленных на устойчивое развитие отрасли на основе разумного сочетания внебюджетных и бюджетных источников финансирования.

Для достижения цели модернизации и развития коммунальной инфраструктуры в Томской области необходимо решение задачи по обеспечению надежности и эффективности функционирования коммунального комплекса путем осуществления бюджетных инвестиций, направленных на обновление и создание новых объектов коммунальной инфраструктуры. При этом достижение цели и положительную динамику в отрасли характеризуют увеличение стоимости основных фондов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения а также уровень оборудования жилищного фонда Томской области отоплением и водопроводом.

Выполнение мероприятий программы должно обеспечить повышение надежности инженерных систем и снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области, а также способствовать повышению уровня обеспеченности населения региона коммунальными услугами и их качества.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,                                        ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа «Развитие коммунальной инфраструктуры Кривошеинского сельского поселения» представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений системных проблем в области функционирования и развития  коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Целью Программы является обеспечение надежности функционирования коммунального комплекса населенных пунктов Кривошеинского сельского поселения, предоставление качественных коммунальных услуг потребителям.

Основными задачами Программы являются:

Задача 1. Подготовка объектов коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения к прохождению отопительного сезона.

Задача 2. Модернизация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения.

3. Мероприятия муниципальной Программы

Мероприятия Программы представлены отдельными подпрограммами по видам коммунальных услуг:

Подпрограмма 1. «Развитие и модернизация систем теплоснабжения»;

Подпрограмма 2. «Развитие и модернизация систем водоснабжения»;

Подпрограмма 3. «Развитие и модернизация систем водоотведения».

3.1. Подпрограмма

«Развитие и модернизация систем теплоснабжения»

- 3.1.1.  Целевые установки и задачи

Основной целью подпрограммы является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного теплоснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду.

Основными задачами подпрограммы являются:

- повышение надежности, качества и ресурсной эффективности сферы теплоснабжения;

- обеспечение экономической доступности услуг теплоснабжения

- определение направлений развития системы теплоснабжения, обеспечивающих возможность социально-экономического развития территории;

- повышение устойчивости финансовой деятельности теплоснабжающей организации при относительной стабилизации тарифа на тепловую энергию, в том числе за счет снижения издержек и потерь энергетических ресурсов;

- создание системы контроля эффективности и мониторинга функционирования систем теплоснабжения.

Реализация этих принципов позволяет обеспечить развитие и модернизацию теплоснабжения, не выходя за пределы экономической доступности услуг. Повышение надежности, качества и экономичности теплоснабжения, посредством технического перевооружения систем на базе современного энергоэффективного оборудования и технологий является безальтернативным решением.

- 3.1.2. Состояние и направления развития теплоснабжения

Организация коммунального теплоснабжения на территории Кривошеинского СП построена на базе источников малой мощности: 4 котельных с. Кривошеино и 3 автономных источника, 2 из которых находятся в с. Кривошеино, 1 – в д. Новоисламбуль.

Производство и реализацию тепловой энергии с межотопительного периода 2010 г. осуществляет МУП «ЖКХ Кривошеинского сельского поселения». Содержание сетей теплоснабжения также осуществляется данной организацией.

За последние пять лет количество котельных, обеспечивающих теплом население и коммунально-бытовые нужды предприятий, и протяжённость сетей не изменялась. Коммунальные котельные Кривошеинского сельского поселения работают как отопительные. В общем числе котельных преобладают мелкие котельные мощностью до 3 Гкал/ч. Все котельных используют в качестве основного топлива природный газ, 2АИТа – газ, 1- электроэнергию.

Таблица 3.1 Характеристика источников теплоснабжения Кривошеинского сельского поселения

| Наименование источника | Вид топлива | Тип котлов | Ед. мощн, Гкал/ч | Кол-во | Уст. мощность котельной, Гкал/ч | Расч.нагрузка, Гкал/ч |  | в т.ч | Коэф-т исп. мощн-ти |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Кот-ной | аб-ов | ГВС |  |
| К №1, Ленина 31в | пр.газ | Arcus Ignis R-1500 | 1,29 | 3 | 3,87 | 3,87 | 3,69 | 0 | 0,95 |
| К №2, Зелёная 42/2 | пр.газ | GP-2000 с гор. МК3 | 1,72 | 2 | 3,44 | 3,44 | 1,73 | 0 | 0,50 |
| К №3 Коммунистическая 64/10 | пр.газ | Турботерм 1100/2000 | 1,33 | 2 | 2,67 | 2,67 | 1,52 | 0 | 0,57 |
| К №4 Безымянный, 1а | пр.газ | RIELLO 3500 SAT 90 с гор.RLS 28 | 0,095 | 2 | 0,189 | 0,189 | 0,177 | 0 | 0,94 |
| АИТ Коммунистическая,52 | пр.газ | КЧМ-5К | 0,04 | 2 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 1,00 |
| АИТ Мелиоративная, 7 | пр.газ | КЧМ-5К | 0,04 | 2 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0 | 0,88 |
| Всего по с.Кривошеино: |  |  |  | 13 | 10,349 | 10,349 | 7,287 | 0 | 0,70 |
| кот. д. Н-Исламбуль | эл.эн | КЖО-0035-95У | 0,03 | 1 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0 | 0,67 |
| Итого по Кривошеинскому СП: |  |  |  | 14 | 10,379 | 10,379 | 7,289 | 0 | 0,70 |

Температурный график 95/70ºС, схемы теплоснабжения - закрытые. Регулирование отпуска тепла центральное, качественное согласно утверждённому температурному графику. Водоснабжение котельных производится от водопроводных распределительных сетей.

Котельные № 1, № 2, № 4 новые, современные, котельная № 3 и автономные источники эксплуатируются недавно и являются относительно благополучными с технической точки зрения.

Топливное хозяйство газовых котельных включает ГРП и газопроводы. Используется газ от магистрального газопровода «Нижневартовск-Парабель-Кузбасс». Учёт потребления газа осуществляется по приборам учёта. На газовых котельных и АИТ – общекотельные узлы учёта газа. Ээффективность использования топлива низкая. КПИ систем в среднем составляет 67%, что ниже рекомендуемого значения не менее 70% и связано в основном с высокой протяжённостью теплосетей и соответственно высокими потерями тепла.

Таблица 3.2 Эффективность потребления энергетических ресурсов источниками теплоснабжения Кривошеинского сельского поселения

| Наименование источника | выр-ка т/эн, Гкал | Уд.расход усл.топл, т.у.т/Гкал | КПД, % | КПИ систем, % | уд.расход эл.эн, кВт.ч/Гкал | Несоот-ветствие нормативу | Удельный расход воды, м3/Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К №1 Ленина 31в | 6565,2 | 0,158 | 92,6 | 66,4 | 31,1 | 1,7 | 1,42 |
| К №2 Зелёная 42/2 | 6441,5 | 0,174 | 92,2 | 59,4 | 36,3 | 2,0 | 0,91 |
| К №3 Коммунистическая 64/10 | 4087,3 | 0,157 | 91,1 | 71,8 | 41,6 | 1,6 | 0,90 |
| К №4 Безымянный, 1а | 384,6 | 0,299 | 47,7 | 41,7 | 64,7 | 3,2 | 0,56 |
| АИТ Коммунистическая, 52 | 146,3 | 0,166 | 86,0 | 80,4 | 7,9 | 0,8 | 0,51 |
| АИТ Мелиоративная, 7 | 123,2 | 0,166 | 86,0 | 84,3 | 16,2 | 0,8 | 0,48 |
| Всего по с.Кривошеино: | 17748,1 | 0,171 | 83,5 | 62,2 | 35,5 | 1,8 | 1,12 |
| кот. д. Н-Исламбуль | 17,9 | 0,150 | 95,0 | 94,7 | 21,6 | 1,1 | 0,47 |
| Итого по КСП: | 17766,0 | 0,171 | 83,5 | 62,2 | 35,5 | 1,8 | 1,12 |

Котельные в основном относятся к II категории электроснабжения (исключение – котельная №1), резервное электропитание котельных не предусмотрено. Для предотвращения аварийной остановки котельных при отключении электропитания Администрацией поселения закуплено три передвижных дизельных электростанции. Для учёта потребляемой электроэнергии на котельных установлены электросчётчики.

Для подпитки источников теплоснабжения с. Кривошеино используется система централизованного водоснабжения, в которую подаётся очищенная вода из ВОС. Для подготовки исходной котловой воды, во избежание процесса накипеобразования, на котельных № 1, № 2, № 3 и № 4 смонтированы водоподготовительные установки умягченияx. На АИТах водоподготовка отсутствует. Учёт объёма подпиточной воды в котельных ведётся. Потребление воды источниками значительно превышает норматив (для малых котельных при закрытых схемах – 0,43-0,46), что связано с несанкционированным водоразбором теплоносителя из систем отопления, значительной протяжённостью сетей, и уровнем утечек, вызванных значительным износом теплосетей.

Сети теплоснабжения от котельных радиальные, двухтрубные. Системы закрытые. Схема подключения потребителей - зависимая.

Тепловые сети характеризуются значительной протяжённостью вследствие небольшой плотности застройки с. Кривошеино. В настоящее время на территории села находится в эксплуатации 9,23 км тепловых сетей. В среднем по России удельная протяженность составляет 0,8 – 1 км на тыс. жителей. В Кривошеино этот показатель (4,5 км на тыс. обслуживаемых жителей) превышает среднероссийское значение в 4,5 раза, что связано с низкой плотностью застройки и приводит к росту затрат на содержание сетей, увеличению потерь и утечек.

Прокладка трубопроводов тепловых сетей подземная (38,6%) в каналах и бесканальная, и надземная на опорах (61,4%). В качестве материала изоляции используется минеральная вата. Тепловая изоляция основной части подземных трубопроводов находится в неудовлетворительном состоянии. Изоляция арматуры тепловых сетей не предусмотрена. При проведении капитального ремонта участков теплосетей в 2019 и 2020 годах произведена замена труб на предизолированные в оцинкованной облочке.

Подключение многих потребителей к сетям по большей части велось хаотично, имеет место параллельная прокладка участков теплопроводов, диаметры трубопроводов тепловых сетей на ряде участков сети подобраны без проведения гидравлического расчета, что является одной из причин гидравлической разрегулировки тепловых сетей и нарушением теплового режима концевых потребителей.

В связи с тем, что строительство основной части теплосетей проводилось в восьмидесятые годы, к настоящему времени около 3,46 км  (37,4%) теплопроводов  имеют значительный износ, а  2,2 км (23,8%) требуют срочной замены. Часть сетей 0,506 км проложена надземно совместно с сетями водоснабжения – «спутником», что значительно увеличивает тепловые потери на нагрев холодной воды.

Таблица 3.3 Характеристика коммунальных тепловых сетей Кривошеинского сельского поселения

| Источник теплоснабжения | Протяжённость сетей, м, при диаметре |  |  |  |  |  |  |  | Тип прокладки |  | Ветхие, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 40 мм | 50 мм | 65-80 мм | 100-125 мм | 150 мм | 200 мм | 300 мм | всего | подз. | надз. |  |
| К №1 Ленина 31в | 475,8 | 793,4 | 841,1 | 1674,1 | 1045,9 | 377,4 | 68,0 | 5275,7 | 2187,3 | 3088,4 | 2187,3 |
| К №2 Зелёная 42/2 | 8,6 | 687,9 | 120,9 | 1136,0 | 573,7 | 0 | 0 | 2527,1 | 468,4 | 2058,7 | 0 |
| К №3 Коммунистическая 64/10 | 57,5 | 467,3 | 213,2 | 394,5 | 81,5 | 0 | 0 | 1214,0 | 815,2 | 398,8 | 0 |
| К №4 Безымянный, 1а | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,0 | 46,1 | 77,9 | 0 |
| АИТ Коммунистическая, 52 | 0,0 | 35,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 45,3 | 34,7 | 0 |
| АИТ Мелиоративная, 7 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0 | 15,0 | 0 |
| Всего по с. Кривошеино: | 541,9 | 1998,6 | 1220,2 | 3328,6 | 1701,1 | 377,4 | 68 | 9235,8 | 3562,3 | 5673,5 | 2187,3 |
| кот. д. НовоИсламбуль | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по КСП: | 541,9 | 1998,6 | 1220,2 | 3328,6 | 1701,1 | 377,4 | 68 | 9235,8 | 3562,3 | 5673,5 | 2187,3 |

Износ  трубопроводов и изоляции тепловых сетей негативно сказывается на работе системы теплоснабжения, в связи с чем, во избежание перебоев с подачей тепловой энергии, необходима замена изношенных теплосетей в ближайшее время.

Высокая протяжённость сетей приводит к значительным тепловым потерям, вследствие чего в настоящее время нормативные потери в тепловых сетях в среднем составляют 18,8% от отпуска в сеть, а фактические достигают 26,7%, что значительно увеличивает расход энергетических ресурсов и себестоимость теплоэнергии для потребителей.

Таблица 3.4  Тепловой баланс систем теплоснабжения Кривошеинского сельского поселения

| Наименование источника | Факт 2019 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Выр-ка т/энергии, Гкал | Потери в сетях, % | Пол.отпуск, Гкал |
| К №1 Ленина 31в | 6565,2 | 24,1 | 5290,3 |
| К №2 Зелёная 42/2 | 6441,5 | 26,7 | 5084,1 |
| К №3 Коммунистическая 64/10 | 4087,3 | 19,5 | 3420,3 |
| К №4 Безымянный, 1а | 384,6 | 11,3 | 345,6 |
| АИТ Коммунистическая, 52 | 146,3 | 5,6 | 138,5 |
| АИТ Мелиоративная, 7 | 123,2 | 1,0 | 122,0 |
| Всего по с. Кривошеино: | 17748,1 | 18,8 | 14400,8 |
| кот. д. Н-Исламбуль | 17,9 | 0,0 | 17,9 |
| Итого по КСП: | 17766,0 | 18,8 | 14418,7 |

Необходимым условием функционирования теплоснабжающих систем является надежное обеспечение потребителей тепловой энергией необходимого качества, в требуемом количестве в течение определенного периода времени и недопущение ситуаций, опасных для людей и окружающей среды. В целом источники теплоты являются достаточно надежными, так как имеющееся резервное оборудование создает необходимый запас мощности. Фактором, снижающим надёжность источников, является отсутствие резервирования по электроэнергии и воде. В настоящее время вероятность безотказной работы систем теплоснабжения в среднем составляет 68%. Наименее надежным элементом в системах теплоснабжения населенного пункта являются трубопроводы. В последние годы повреждения возникают часто, но время ликвидации зачастую не превышает часа и повреждение не квалифицируется как авария. Высокий уровень износа основных фондов, низкие показатели замены тепловых сетей приводят к росту числа аварий и технологических отказов.

Основными потребителями теплоэнергии систем теплоснабжения от коммунальных источников Кривошеинского СП являются теплоиспользующие санитарно-технические системы зданий. Только часть тепловых вводов потребителей (47,8%) оборудованы счётчиками теплоты и контрольно-измерительными приборами давления и температуры. Местные системы теплопотребления зданий присоединены к тепловым сетям непосредственно, по безэлеваторной схеме. Абонентами коммунальных систем теплоснабжения являются в основном жилые дома – 53,2% и бюджетная сфера 35,1 %.

Рисунок 3.1 Распределение потребителей коммунальной  системы теплоснабжения

В настоящее время большинство систем теплоснабжения работают в расчётном режиме с  температурным графиком отпуска тепловой энергии и нерасчётным расходом теплоносителя из-за его несанкционированного разбора потребителями тепла. В современных экономических условиях поддержание заданных параметров теплоснабжения является не столько технической задачей, сколько экономической, связанной с нехваткой средств на топливо при неплатежах за тепловую энергию. В настоящее время уровень предоставляемых  услуг в централизованных системах теплоснабжения Кривошеинского СП соответствует требованиям ГОСТ. Однако для поддержания необходимых параметров качества услуг теплоснабжения и компенсации завышенных потерь в сетях из-за несанкционированного разбора теплоносителя, предприятие вынуждено вырабатывать и отпускать тепловую энергию в большем количестве.

В структуре себестоимости тепловой энергии от котельных МУП «ЖКХ КСП» всегда преобладали затраты на топливо, зарплату и электроэнергию, причиной чего являлась низкая ресурсная эффективность и значительная недозагрузка мощностей некоторых котельных. Однако, в связи с введением в эксплуатацию современных газовых котельных № 1, № 2 и № 4, затраты на топливо удалось сократить примерно на 2500,0 тыс. руб. в год, что обеспечило выход работы предприятия в сфере теплоснабжения на безубыточный результат. Значимым аспектом является низкая платёжная дисциплина абонентов, а также несоответствие тарифа реальным затратам на производство тепла.

Таким образом, эксплуатационные расходы предприятия были снижены, но свободных средств на реализацию мероприятий по модернизации и обновлению основных фондов, развитию системы теплоснабжения у предприятия не было. Строительство и приобретение котельных было осуществлено за счет софинансирования средств областного, районного и местного бюджетов.

3.1.3.  Проблемы функционирования систем теплоснабжения

Основные проблемы функционирования теплоснабжения:

- Низкая надежность систем, вследствие высокого уровня износа  трубопроводов тепловых сетей и отсутствия резервирования внешнего ресурсоснабжения котельных;

- Значительные теплопотери в сетях вследствие их высокой протяжённости, ветхости и совместной прокладки теплопроводов с водопроводами на ряде участков;

- Несоблюдение температурного графика отпуска теплоты от котельных из-за превышения расхода сетевой воды;

- Нарушение гидравлического режима тепловых сетей;

- Наличие несанкционированного водоразбора из тепловых сетей;

- Низкая платёжная дисциплина населения

- 3.1.4. Мероприятия подпрограммы

- «Развитие и модернизация систем теплоснабжения»

Мероприятия подпрограммы ограничены временным интервалом 2021-2025 г.г. и структурированы по территориальному и содержательному признакам.

Системой программных мероприятий предусмотрено:

- Капитальный ремонт теплотрасс;

- Проведение режимно-наладочных испытаний на газообразном и жидком топливе котлов в водогрейных газовых котельных;

- Приобретение пластин с уплотнителями к теплообменникам на газовые котельные №№ 1 и 3;

- Приобретение оборудования и материалов для проведения аварийных работ;

- Приобретение сетевых насосов

- Замена запорной арматуры на теплотрассах.

Мероприятия подпрограммы позволяют при заданных условиях ограничения роста тарифа удерживать на уровне себестоимость выработки тепловой энергии, минимизировать затраты на модернизацию и обеспечивать качественное и надежное теплоснабжение потребителей.

- 3.1.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

- «Развитие и модернизация систем теплоснабжения»

(в ред. постановления Администрации Кривошеинского

- сельского поселения от 20.12.2021 № 123)

Требуемый объем финансовых ресурсов на реализацию программных мероприятий по теплоснабжению составляет 12762,83 тыс. руб. в том числе за счет средств бюджета поселения 3543,12 тыс. руб.

Весь объём средств будет направлен на модернизацию и  замену основных фондов.

В виду отсутствия инвестиционных средств и возможности среднесрочного возврата инвестиций, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» для финансирования программы по замене и модернизации изношенных фондов предполагается использовать:

- средства местного, районного и областного бюджетов;

Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Кривошеинское сельское поселение  на текущий финансовый год и плановый период.

Перечень мероприятий подпрограммы  «Развитие и модернизация систем теплоснабжения» и источники их финансирования приведены в таблице 3.5

- Таблица. 3.5  Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие и модернизация систем теплоснабжения

- Кривошеинского сельского поселения»

- тыс. руб.

|  | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт теплотрасс: - от газовой котельной № 1 2021 г. - участок по адресу: с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 16 - ул. Октябрьская, 18 2021 г. - участок по адресу: с. Кривошеино, ул. Зеленая, 37 – ул. Зеленая, 39 2022 г. - участок по адресу: с. Кривошеино, ул. Ленина, 31в - ул. Гагарина, 26 2023 г. - участок по адресу: с. Кривошеино, ул. Ленина, 16 - от газовой котельной № 2 2025 г. участок по адресу: с. Кривошеино, ул. Зеленая, 35 - ул. Новая, 45 - от газовой котельной № 3 2024 г. - участок по адресу: с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 64/10 - ул. Федюкова, 8 | 10328,04 | 1453,53 586,31 | 1747,70 | 1918,58 | 1724,86 | 2897,06 |
| в.т.ч. бюджет КСП | 1561,53 | 482,41 | 227,55 | 249,80 | 224,57 | 377,20 |
| бюджет района | 293,15 | 293,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет области | 8473,36 | 1264,28 | 1520,15 | 1668,78 | 1500,29 | 2519,86 |
| Проведение режимно-наладочных испытаний котлов на газообразном топливе: |  |  |  |  |  |  |
| в газовой котельной № 1, расположенной по адресу: с. Кривошеино, ул. Ленина, 31в | 246,45 |  | 103,45 |  |  | 143,0 |
| в газовой котельной № 2, расположенной по адресу: с. Кривошеино, ул. Зеленая, 42/2 | 209,67 | 98,67 |  |  | 111,0 |  |
| в газовой котельной № 3, расположенной по адресу: с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 64/10 | 209,67 | 98,67 |  |  | 111,0 |  |
| в газовой котельной № 4, расположенной по адресу: с. Кривошеино, пер. Безымянный, 1а | 107,55 | 51,33 |  |  | 56,22 |  |
| в.т.ч. бюджет КСП | 773,34 | 248,67 | 103,45 |  | 278,22 | 143 |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| бюджет области | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Проведение режимно-наладочных испытаний котлов на жидком топливе: |  |  |  |  |  |  |
| в газовой котельной № 1, расположенной по адресу: с. Кривошеино, ул. Ленина, 31в | 127,0 |  |  |  |  | 127,0 |
| в газовой котельной № 2, расположенной по адресу: с. Кривошеино, ул. Зеленая, 42/2 | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |
| в газовой котельной № 3, расположенной по адресу: с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 64/10 | 90,0 |  |  | 90,0 |  |  |
| в газовой котельной № 4, расположенной по адресу: с. Кривошеино, пер. Безымянный, 1а | 45,0 |  |  |  | 45,0 |  |
| в.т.ч. бюджет КСП | 362,0 |  |  | 90,0 | 145,0 | 127,0 |
| бюджет района | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| бюджет области | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение пластин с уплотнителями к теплообменникам на газовые котельные № 1 и № 3 | 453,2 | 453,2 |  |  |  |  |
| в.т.ч. бюджет КСП | 0 | 0 |  |  |  |  |
| бюджет района | 453,2 | 453,2 |  |  |  |  |
| бюджет области | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Приобретение оборудования и материалов для проведения аварийных работ | 0 | 0 |  |  |  |  |
| в.т.ч. бюджет КСП | 0 | 0 |  |  |  |  |
| бюджет района | 0 | 0 |  |  |  |  |
| бюджет области | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Приобретение сетевых насосов: |  |  |  |  |  |  |
| Grundfos NB 80/160/169A-F-A-BAQE на газовую котельную № 2, расположенную по адресу: с. Кривошеино, ул. Зеленая, 42/2 | 305,2 |  |  | 305,2 |  |  |
| Wilo IPN 100/335-15/4 G12 на газовую котельную № 3, расположенную по адресу: с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 64/10 | 318.0 |  | 318.0 |  |  |  |
| в.т.ч. бюджет КСП | 623,2 |  | 318,0 | 305,2 |  |  |
| бюджет района | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| бюджет области | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| Замена запорной арматуры (кран шаровой ALSO под приварку) на теплотрассах: |  |  |  |  |  |  |
| Ду 150 мм - 14 шт. | 121,84 | 17,84 |  | 104,0 |  |  |
| в.т.ч. бюджет КСП | 121,84 | 17,84 |  | 104,0 |  |  |
| бюджет района | 0 | 0 |  |  |  |  |
| бюджет области | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Проведение инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования дымовых труб котельных | 101,21 |  |  |  | 101,21 |  |
| в.т.ч. бюджет КСП | 101,21 |  |  |  | 101,21 |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |
| бюджет области |  |  |  |  |  |  |
| Итого по системе теплоснабжения | 12762,83 | 2759,55 | 2169,15 | 2417,78 | 2249,29 | 3167,06 |
| в.т.ч. бюджет КСП | 3543,12 | 748,92 | 649,00 | 749,00 | 749,00 | 647,20 |
| бюджет района | 746,35 | 746,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет области | 8473,36 | 1264,28 | 1520,15 | 1668,78 | 1500,29 | 2519,86 |

- 3.2. Подпрограмма

- «Развитие и модернизация систем водоснабжения»

- 3.2.1.  Целевые установки и задачи

Основной целью подпрограммы является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного водоснабжения и технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для потребителей;

Основными задачами подпрограммы являются:

- повышение надежности, качества и ресурсной эффективности сферы водоснабжения;

- обеспечение экономической доступности услуг водоснабжения;

- определение направлений развития систем водоснабжения, обеспечивающих возможность социально-экономического развития территории;

- снижение себестоимости производства услуг водоснабжения при рационализации использования энергетических ресурсов.

- 3.2.2.  Состояние и направления развития водоснабжения

Услуги водоснабжения (забор, транспортировку и передачу абонентам воды) на территории сельского поселения с сентября 2010 г. оказывает предприятие МУП «ЖКХ Кривошеинского сельского поселения».

Водоснабжение Кривошеинского СП осуществляется из подземных артезианских источников - водозаборных скважин.

Система водоснабжения с. Кривошеино базируется на центральном водозаборе (2 скважины) и пяти локальных водозаборах,  с. Жуково – на 2-х локальных водозаборах и

д. Новоисламбуль – на одном локальном водозаборе.

Всего на территории Кривошеинского СП находится 10 скважин. Характеристика водозаборов Кривошеинского СП представлена в таблице 3.6.

Как видно из таблицы, скважины длительное время находятся в эксплуатации, при этом за время эксплуатации произошла частичная кальматация (заиливание) скважин, обследования скважин не проводились. На скважине «Осень» с. Жуково завышена мощность насосного оборудования.

Наблюдения за динамическим и статическим уровнями подземных вод не проводятся. Анализы качественного состояния воды выполняет ФГУП «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» на основании  договора с МУП «ЖКХ Кривошеинского сельского поселения» №96 К от 16.12.2010 г.

На центральном водозаборе с. Кривошеино действует станция обезжелезивания.  Скважины расположены в павильонах. Очистка артезианской воды производится до требований СанПиН 2.1.4.1074-01. Производительность станции обезжелезивания  воды 1200 м3/сутки.

Технология обработки воды включает в себя четыре основные ступени:

- обработка воды, подаваемой из скважин, атмосферным воздухом на станции глубокой аэрации воды;

- обработка воды атмосферным воздухом на станции глубокой аэрации воды с помощью инжекторных насосов;

- фильтрование воды на напорных механических фильтрах;

- обеззараживание и подача воды в ёмкость чистой воды.

На локальных водозаборах процесс организации водоснабжения носит упрощенный характер - «подъем воды глубинными насосами в напорно-регулирующие ёмкости - распределение воды по потребителям». Очистка воды производится на 6-и локальных станциях очистки воды: «Гейзер ТМ-1,5» (две в с. Кривошеино, две в с. Жуково), «Айвер» (по одной в с. Кривошеино и д. Новоисламбуль) без подачи очищенной воды в водопроводную сеть и «Гейзер ТМ-2,5» в д. Новоисламбуль с подачей очищенной воды в водопроводную сеть. Очищенная вода соответствует требованиям к питьевой воде.

Для поддержания уровня в напорно-резервирующих ёмкостях и, соответственно, рабочего давления в водопроводе, на скважинах установлена автоматика включения – выключения насоса в зависимости от уровня воды в ёмкости. Пять скважин («Кедровая», «Тракторная», «Артельная», «Осень», «Светлая») оборудованы ЧРП.

Из ёмкостей вода под статическим давлением  подаётся в водопровод. На скважинах (в павильонах) установлены приборы учёта электрической энергии и приборы учёта поднятой воды.

Объём всех павильонов на скважинах равен 60 м3. Положительная температура в павильонах поддерживается ТЭНами (суммарной мощностью 20 кВт), автоматики регулирования температуры нет. Павильоны скважин оборудованы рабочим освещением (суммарной мощностью 0,4 кВт).

Нормативный срок эксплуатации ёмкости по скважине «Тракторная» превышен.

Водоснабжение населённых пунктов Кривошеинского СП осуществляется по тупиковой схеме, что снижает надёжность водоснабжения.

Протяжённость водопроводных распределительных сетей в поселении составляет 44,913 км, что составляет 46% от всех сетей водоснабжения (98,3 км) Кривошеинского района. Удельная протяженность сетей 6,71 км на 1000 жителей, что в 2,8 раза превышает среднероссийский показатель и объясняется низкой плотностью застройки.

Водопроводы выполнены в основном из стальных труб диаметром 15-200 мм (21,077 км). Часть трубопроводов с. Кривошеино выполнена из чугуна (Ø 50-200 мм – 12,338 км)  и полиэтилена – 11,498 км (Ø15-160 мм). Основная часть сетей проложена подземно, однако 0,506 км лежит надземно совместно с тепловыми сетями – «спутником», что значительно увеличивает тепловые потери в теплосетях на нагрев холодной воды в отопительный период.

Состояние части водопроводов неудовлетворительное, изношенными являются 33,1% сетей.

Таблица 3.6  Характеристика водозаборов Кривошеинского сельского поселения

|  | № | Год | Глубина | Дебит, | Допустимый год. объём забора, тыс.м3 | Сост. | Наличие | Тип насосного | Эл.мощн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | скв. |  | м | м3 |  | экспл-ции | павильона | оборудования | кВт |
| Центральный водозабор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скважина №2 | ТМ-145 | 2017 | 180 | 80 | 172,8 | раб. | брус | ЭЦВ 10-65-110 | 32 |
| скважина №1 | №18/82 | 2016 | 146 | 28 | 60,5 | рез. | кирп. | ЭЦВ 10-65-110 | 32 |
| Скважина ул. Кедровая | №27/82 | 1982 | 150 | 20 | 75,6 | раб. | брус | ЭЦВ 6-16-110 | 7,5 |
| Скважина ул. Тракторная | №1/70 | 1970 | 105 | 17 | 129,6 | раб. | брус | ЭЦВ 6-16-110 | 7,5 |
| Скважина ул. Колхозная | Т-01670 | 1988 | 80 | 13 | 21,6 | раб. | брус | ЭЦВ 6-10-80 | 4,0 |
| Скважина ул. Артельная | №30/80 | 1980 | 135 | 31 | 51,8 | раб. | брус | ЭЦВ 6-16-110 | 7,5 |
| Скважина ул. Южная | №46/79 | 1979 | 145 | 12 | 25,9 | раб. | брус | ЭЦВ 6-10-80 | 4,0 |
| Всего по с. Кривошеино | 7 шт. |  |  | 201 | 537,8 | 6 раб. |  |  |  |
| Скв. ул. Центральная | №17/69 | 1969 | 103 | 8 | 17,1 | раб. | брус | ЭЦВ 6-10-80 | 4,0 |
| Скв. ул. Садовая | №229 | 1959 | 45 | 3 | 15,8 | раб. | брус | ЭЦВ 6-10-80 | 4,0 |
| Всего по с. Жуково | 2 шт. |  |  | 11 | 32,9 | 2 раб. |  |  |  |
| Скважина ул. Светлая | №39/69 | 1969 | 54 | 12 | 25,9 | раб. | брус | ЭЦВ 6-10-80 | 4,0 |
| Всего по д.Н-Исламбуль | 1 шт. |  |  | 12 | 25,9 | 1 раб. |  |  |  |
| Итого: | 10 шт. | 1959-2017 |  | 224 | 596,6 | 9 раб. |  |  | 106,5 |

Таблица 3.7  Характеристика распределительных сетей и сооружений Кривошеинского сельского поселения

|  | Водонапорные башни |  | Срок | Водопроводные | Срок | Изношенные | Кол-во колонок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | объём, м3 | кол-во | эксплуатации | сети, м | эксплуатации | сети, м | (пожарных гидрантов) |
| Центральный водозабор | 60,0 | 1 | 26 | 33674 | 5-41 | 11732 | 76 |
| Скважина ул. Кедровая | ЧРП | - |  | 1560 | 11 | 0 | 3 |
| Скважина ул. Тракторная | ЧРП, 45,0 | 1 | 38 | 1127 | 2-41 | 620 | 1 |
| Скважина ул. Колхозная | 5,3 | 1 | 41 |  |  |  | 1 |
| Скважина ул. Артельная | ЧРП, 19,6 | 1 | 27 | 1127 | 11-38 | 326 | 8 |
| Скважина ул. Южная | 5,3 | 1 | 32 | 320 | 32 | 320 | 1 |
| Всего по с. Кривошеино | 135,2 | 5 |  | 37808 |  | 12998 | 90 (19) |
| Скв. ул. Центральная | 45 | 1 | 27 | 3500 | 3-32 | 1276 | 7 |
| Скв. ул. Садовая | ЧРП, 45,0 | 1 | 27 | 1535 | 3-32 | 628 | 4 |
| Всего по с. Жуково | 90,0 | 2 |  | 5035 |  | 0 | 11(2) |
| Скважина ул. Светлая | ЧРП |  |  | 2070 | 8 | 0 | 6 |
| Всего по Н-Исламбуль |  |  |  | 2070 |  | 0 | 6(1) |
| Итого: | 225,2 | 7 |  | 44913 |  | 14902 | 107 (22) |

В системе водоснабжения велики утечки и нерациональное использование воды. Утечки и неучтённые расходы в системе почти в 3 раза превышают нормативные, что связано с авариями и повреждениями трубопроводов и объясняется крайне неудовлетворительным техническим состоянием сетей и высоким удельным показателем аварийности (интенсивность отказов составляет 3,3 на 1 км вместо норматива-индикатора 0,1-0,2). Для выхода из сложившейся ситуации необходим ежегодный объём замены 2,2 км/год, что ежегодно составляет 4,9% от общей протяжённости водопроводов.

Водоразбор осуществляется как из колонок, так и из внутренних систем водоснабжения зданий (водоразборных кранов).

Всего за 2019 г. источниками водоснабжения Кривошеинского СП было поднято 139,1 тыс. м3 воды. Ежегодно в поселении наблюдается снижение объёмов подъёма и подачи в сеть, что обусловлено снижением численности населения, сокращением производственной базы, прежде всего, перерабатывающей и пищевой промышленности и установкой приборов учёта. При этом подключение новых абонентов к системе производилось в небольших объёмах и на суммарный объём водопотребления особого влияния не оказало.

Таблица 3.8 Материальный баланс системы водоснабжения Кривошеинского сельского поселения

|  | Факт 2005 | Факт 2010 | Факт 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды станциями 1 подъёма, тыс.м3 | 228,7 | 200,9 | 139,1 |
| Пропущено ч/з очистные сооружения, тыс.м3 | 71,50 | 77,62 | 83,82 |
| Пропущено ч/з станции очистки, тыс.м3 |  |  | 14,4 |
| Подано в сеть, тыс.м3 | 228,7 | 200,9 | 139,1 |
| Утечки, неучтённые расходы, тыс.м3 | 94,9 | 72,6 | 18,0 |
| Утечки, неучтённые расходы, % от подачи в сеть | 41,5% | 36,1% | 12,9% |
| Реализация воды всего, тыс.м3: | 133,80 | 128,3 | 121,1 |
| в т.ч собственное потребление, тыс.м3 | 6,00 | 7,04 | 7,09 |
| сторонним потребителям, тыс.м3 | 127,80 | 121,26 | 114,01 |
| в т.ч. населению | 109,33 | 104,37 | 96,92 |
| бюджетным орг-циям | 13,04 | 12,62 | 15,42 |
| прочим | 5,43 | 4,27 | 1,67 |
| Расход эл.энергии, тыс.кВт-ч | 275,49 | 233,50 | 167,49 |
| Уд.расход эл.энгергии, кВт-ч/м3 (к реализации) | 2,059 | 1,820 | 1,383 |

Системы водоснабжения поселения работают в условиях отрицательных температур (территория Кривошеинского района относится к группе районов, приравненных к районам Крайнего Севера) и для предотвращения промерзания элементов системы водоснабжения в районе используется электрический обогрев. Общий расход электроэнергии складывается из ее расхода на подъем воды и на электрообогрев павильонов скважин и шатров водонапорных башен.

Для систем водоснабжения Кривошеинского СП удельный расход электроэнергии составляет 1,383 кВт*ч/м3 при расчётной нормативной 1,46 кВт*ч/м3. Данное несоответствие электропотребления в системе объясняется наличием сверхнормативных утечек воды (а это количество электроэнергии на подъём и обогрев сверхнормативного объёма воды), а также связано с отсутствием системы автоматики обогрева ёмкостей. Однако за последние 10 лет удельный расход электроэнергии постоянно снижается.

Услуги централизованного водоснабжения в Кривошеинском сельском поселении предоставляются населению, бюджетной сфере, объектам ЖКХ (котельным) и прочим потребителям. Большая часть реализованной воды (80,0 %) используется на хозяйственно - питьевые нужды населения, содержание приусадебных хозяйств.

В Кривошеино для локальных источников проблема снабжения водой питьевого качества не является особенно актуальной, т.к. в селе действуют водоразборные колонки от централизованной системы. В Жуково и Новоисламбуле очищенная вода из скважин практически полностью соответствует нормам.

Согласно данным МУП «ЖКХ КСП», возможности оборудования системы водоснабжения поселения, а именно мощность централизованного водозабора, позволяет обеспечить новых потребителей качественными услугами холодного водоснабжения. Резерв мощности 68,2%. Технические характеристики локальных систем населённых пунктов системы водоснабжения в поселении после проведенного анализа также выявили резервы мощности (30%), что позволяет говорить не только о достаточности мощностей для удовлетворения существующих потребителей, но и дают возможность для подключения вновь появившихся потребителей. Однако, в перспективе система водоснабжения поселения из-за большого износа оборудования не сможет обеспечивать потребителей холодной водой с достаточным уровнем качества и надежности.

Тариф на услуги водоснабжения вкупе с тарифами на прочие ЖКУ  при существующем уровне платёжеспособности населения, практически достиг своего предела.

3.2.3.  Проблемы функционирования системы водоснабжения

Основные проблемы функционирования системы водоснабжения:

- Низкая надежность систем, вследствие высокого уровня износа  водопроводов и части напорно-резервных ёмкостей;

- Высокие потери воды вследствие высокого уровня износа водопроводов;

- Высокая себестоимость производства услуги при недозагрузке мощностей водозаборных сооружений;

- Низкая платёжная дисциплина населения и, как следствие, недостаток средств предприятия на текущий ремонт и инвестиционные расходы по обновлению основных фондов (планово-предупредительный ремонт).

- 3.2.4.   Мероприятия подпрограммы

- «Развитие и модернизация систем водоснабжения»

Дальнейшее совершенствование системы водоснабжения должно быть связано в основном с повышением надежности и энергетической эффективности. В условиях ограниченности финансовых ресурсов это является безальтернативным решением.

Исходный и целевой уровень социальной и экономической эффективности коммунальных систем, а также удельные затраты на ее достижение определили масштабы и стоимость мероприятий по модернизации сферы водоснабжения поселения.

Мероприятия подпрограммы, ограничены временным интервалом 2021-2025 г.г. и структурированы по территориальному и содержательному признакам.

Системой программных мероприятий предусмотрено:

- 1.  капитальный ремонт участков центрального водопровода;

2. реконструкция (объединение) водопроводных  сетей  микрорайонов СХТ/СХХ в с. Кривошеино;

3. оформление технической документации (технического, кадастрового паспорта) на объединенные водопроводные сети;

4. проверка проб воды на соответствие требованиям к качеству питьевой воды;

5. приобретение бетонных перекрытий с люками на водопроводные колодцы;

6.   приобретение сетевого насоса на центральный водозабор;

7.   приобретение глубинных насосов в скважины;

8.   приобретение водоразборных колонок;

9. компенсация сверхнормативных расходов ресурсоснабжающих организаций на электроэнергию.

- 3.2.5.  Ресурсное обеспечение подпрограммы

- «Развитие и модернизация систем водоснабжения»

(в ред. постановления Администрации Кривошеинского

- сельского поселения от 20.12.2021 № 123)

Требуемый объем финансовых ресурсов на реализацию программных мероприятий по водоснабжению составляет 20219,81 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета поселения 3458,03 тыс. руб.

Для финансирования мероприятий подпрограммы предполагается использовать:

1.    средства местного и областного бюджетов;

Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Кривошеинское сельское поселение  на текущий финансовый год и плановый период.

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие и модернизация систем водоснабжения» и источники их финансирования приведены в таблице 3.9.

- Таблица. 3.9  Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие и модернизация систем водоснабжения»

- Кривошеинского сельского поселения

- тыс. руб.

|  | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт центрального водопровода: 2024 г. - участок по адресу: с. Кривошеино, ул. Ленина, 37 – ул. Ленина, 57 2025 г. - участок по адресу: с. Кривошеино, ул. Ломоносова | 9486,71 |  |  |  | 5539,45 | 3947,26 |
| в.т.ч. бюджет КСП | 1224,93 |  |  |  | 711,0 | 513,93 |
| бюджет района | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| бюджет области | 8261,78 |  |  |  | 4828,45 | 3433,33 |
| Капитальный ремонт участка водопровода в д. Новоисламбуль по адресу: ул. Светлая, 29 – ул. Светлая, 35 | 160,0 | 160,0 |  |  |  |  |
| в.т.ч. бюджет КСП | 160,0 | 160,0 |  |  |  |  |
| бюджет района | 0 | 0 |  |  |  |  |
| бюджет области | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Реконструкция (объединение) водопроводных сетей микрорайонов СХТ/СХХ в с. Кривошеино, 355 м | 452,4 |  | 386,4 | 66,0 |  |  |
| в.т.ч. бюджет КСП | 452,4 |  | 386,4 | 66,0 |  |  |
| бюджет района | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| бюджет области | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| Оформление технической документации (технического, кадастрового паспорта) на объединенные водопроводные сети микрорайонов СХТ/СХХ в с. Кривошеино | 246,5 | 246,5 |  |  |  |  |
| Проверка проб воды на соответствие требованиям к качеству питьевой воды | 1,6 | 1,6 |  |  |  |  |
| в.т.ч. бюджет КСП | 248,1 | 248,1 |  |  |  |  |
| бюджет района | 0 | 0 |  |  |  |  |
| бюджет области | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Приобретение глубинных насосов ЭЦВ 10-65-110 в скважину Центрального водозабора (по 1 в год) | 541,7 | 100,0 | 104,0 | 220,7 |  | 117,0 |
| Приобретение глубинных насосов ЭЦВ 6-10-110 и ЭЦВ 6-10-80 в скважины населенных пунктов | 305,1 | 71,4 | 73,8 | 76,8 |  | 83,1 |
| Приобретение глубинного насоса ЭЦВ 8-40-110 в скважину Центрального водозабора | 77,3 |  |  | 77,3 |  |  |
| Замена запорной арматуры (кран шаровой ALSO под приварку) на центральном водопроводе: |  |  |  |  |  |  |
| Ду 100 мм - 4 шт. | 20,8 | 20,8 |  |  |  |  |
| Ду 80 мм - 6 шт. | 21,6 | 21,6 |  |  |  |  |
| Приобретение бетонных перекрытий с люками на водопроводные колодцы | 67,5 | 44,1 |  | 23,4 |  |  |
| Приобретение сетевого насоса WILO IL 65/200-11/2 на центральный водозабор | 147,5 |  |  | 147,5 |  |  |
| Приобретение водоразборных колонок | 191,1 | 45,0 | 46,8 | 99,3 |  |  |
| в.т.ч. бюджет КСП | 1372,6 | 302,9 | 224,6 | 645,0 |  | 200,1 |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| бюджет области | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Компенсация сверхнормативных расходов ресурсоснабжающих организаций на электроэнергию | 8500,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 |
| в.т.ч. бюджет КСП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет области | 8500,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 |
| Итого по системе водоснабжения | 20219,81 | 2411,0 | 2311,00 | 2411,00 | 7239,45 | 5847,36 |
| в.т.ч. бюджет КСП | 3458,03 | 711,0 | 611,00 | 711,00 | 711,0 | 714,03 |
| в.т.ч. бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет области | 16761,78 | 1700,00 | 1700,00 | 1700,00 | 6528,45 | 5133,33 |

- 3.3.   Подпрограмма

- «Развитие и модернизация систем водоотведения»

- 3.3.1.   Целевые установки и задачи

Основной целью подпрограммы является обеспечение наиболее экономичным способом качественного и надежного водоотведения потребителей при минимальном воздействии на окружающую среду.

Основными задачами подпрограммы являются:

- обеспечение эксплуатационной надежности, экономической и технологической доступности услуг водоотведения при соблюдении условий экологической безопасности и выполнения природоохранных требований;

- снижение себестоимости производства услуг водоотведения.

- 3.3.2.   Состояние и направления развития водоотведения

На сегодняшний день услуги водоотведения и очистки стоков оказываются только в с. Кривошеино, 15,0% жилищного фонда села подключено к централизованной системе, 29,6% жителей пользуются услугами вывоза ЖБО из выгребных ям.

Услуги водоотведения (забор, транспортировку и очистку стоков) на территории сельского поселения с сентября 2010 г. оказывает предприятие МУП «ЖКХ Кривошеинского сельского поселения». Отведение стоков осуществляется от жилых домов с полным благоустройством и полублагоустроенных, а также от организаций и предприятий.

Комплекс инфраструктуры водоотведения в с. Кривошеино базируется на централизованной системе и локальной системе с выгребной ямой. Вывоз стоков из выгребной ямы осуществляется населением самостоятельно через заказ специализированного автотранспорта в МУП «ЖКХ КСП» и у предпринимателей.  Объем стоков, вывозимых из выгребной ямы, учитывается без приборов учета, количеством рейсов и объемом емкостей. Ещё 12,7% жилфонда с. Кривошеино и в других населённых пунктах поселения водоотведение осуществляет только в малые выгребные ямы без откачки стоков.

Централизованная система водоотведения в с. Кривошеино включает в себя самотечный коллектор протяжённостью 5,29 км и очистные сооружения биологической очистки. Канализационные очистные сооружения (КОС) предназначены для защиты р. Бровки от загрязнения сточными водами. На КОС происходит очистка сточных вод от крупного мусора, песка, взвешенных веществ, растворённых органических веществ, а также обеззараживание стоков. Проектная производительность 0,264 тыс. м3/сут, фактическая  - 0,187 тыс. м3/сут. Загрузка мощности – 70,8%.

Трубопроводы канализационных сетей находятся в удовлетворительном состоянии, но на протяжение всех лет эксплуатации не подвергались механической прочистке, засоры обычно промываются водой из ассенинизационной машины. Многие канализационные колодцы нуждаются в ремонте. Всего на территории с. Кривошеино находится в эксплуатации 5,49 км самотечных канализационных сетей. Протяжённость канализационного самотечного коллектора централизованной системы - 5,29 км, диаметром 200-300 мм. Ещё 0,2 км относятся к локальной системе с выгребной ямой. Их износ - 67%.

Таблица 3.10  Канализационные сети с. Кривошеино

|  | Централизованная система |  |  |  | локальные | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| диаметры | 200 мм | 250 мм | 300 мм | всего: | До 100 мм | С.Кривошеино |
| протяжённость, км | 2,50 | 2,49 | 0,30 | 5,29 | 0,20 | 5,49 |

Система канализации Кривошеинского СП работает эффективно, система самотечная, расход электроэнергии на перекачку стоков отсутствует, способ очистки стоков биологический. Электроэнергия используется только для нужд освещения. Показатель численности  работающих  на 1 тыс. обслуживаемых жителей выше норматива, что объясняется малой нагрузкой системы.  Снижение данного показателя в настоящее время возможно только посредством расширения сферы услуг по водоотведению.

В целом система централизованного водоотведения с. Кривошеино функционирует достаточно надёжно. При этом канализационные сети централизованной системы имеют протяженность 5,29 км или 5,18 км в расчете на 1 тыс. обслуживаемых жителей, что гораздо выше среднероссийского показателя (1,0) и рационального уровня (норматив-индикатор 0,8-1). Тем не менее, на территории с. Кривошеино ежегодно фиксируется 1-2 аварии на системе канализации, что происходит из-за засорения центрального коллектора такими предметами, которых в канализационной сети не должно быть в принципе (детские валенки, нижнее белье и т.п.)

Основным потребителем услуг водоотведения на территории Кривошеинского сельского поселения является население.

Учёт поступающих стоков не производится. Объём поступающих стоков определяется расчётным путём и по счётчикам холодной воды у части абонентов.

Ежегодно в поселении наблюдается  снижение объёмов подъёма и подачи воды в сеть, а соответственно и стоков. Всего в 2019 г. через систему централизованной канализации  Кривошеинского СП было пропущено и очищено 36,14 тыс. м3 стоков, что в 2,0 раза меньше, чем за 2010 год. Прошло полную биологическую очистку (физико-химическую) 100% стоков. Качество очищенных стоков не всегда соответствует нормативам, в основном в холодное  время года, когда гидропонные водные растения на фитокартах отмирают, что говорит о неэффективности применяемой технологии очистки стоков на КОС.

Таблица 3.11  Показатели работы централизованной системы водоотведения с. Кривошеино

|  | 2010 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Получено сточных вод, тыс.м3 | 73,0 | 36,14 |
| в т.ч от абонентов | 72,2 | 35,42 |
| от населения | 40,1 | 24,18 |
| от бюджетных организаций | 13,0 | 11,53 |
| от прочих абонентов | 19,1 | 0,43 |
| от собственных объектов ЖКХ | 0,8 | 0,72 |
| Очищено, тыс.м3 | 73,0 | 36,14 |
| Объём потреблённой электроэнергии, кВт.ч | 10 | 0 |

Сфера услуг водоотведения в Кривошеинском СП за последние годы была прибыльной, что объясняется приведением в соответствие расходов предприятия и тарифов на услуги водоотведения. При этом обслуживающие организации не расходовали получаемые средства прибыли на ремонт и должное обслуживание системы, а направляли их на погашение убытков по сфере водоснабжения.

Население является основным потребителем услуг водоотведения. По услугам водоотведения фактический уровень платежей граждан в 2019 году составил только 91%, снизившись, по сравнению с предыдущим годом на 4%, что связано с повышением тарифов на другие виды коммунальных услуг.

3.3.3.    Проблемы функционирования систем водоотведения

Основные проблемы функционирования систем водоотведения:

- Недозагрузка мощностей сетей канализации и очистных сооружений;

- Возникновение аварийных ситуаций при разливе стоков с нанесением экологического ущерба;

- Низкая платёжная дисциплина населения.

В настоящее время 3 многоквартирных двухэтажных благоустроенных (без ГВС) жилых дома (Ленина 57, 59, 61), находясь в непосредственной близости от концевого участка главного канализационного коллектора, отводят канализационные стоки в выгребную яму. Откачка стоков и вывоз ЖБО производится своевременно, но из-за несвоевременного сбора средств от населения предприятие несет убытки. При переполнении выгребной ямы, стоки растекаются на территории близлежащих подворий (по ул. Победы), что приводит к загрязнению почвы фекальными массами с нанесением экологического ущерба.

Место для слива при вывозке ЖБО из выгребных ям от населения с. Кривошеино с 15.11.2014 определено письмом Главы Кривошеинского района – старая свалка возле 169 км автодороги Томск – Колпашево, закрытая Постановлением Администрации Кривошеинского района от 05.11.2014 № 744, что не соответствует природоохранному законодательству. В настоящее время прокуратурой Кривошеинского района подано исковое заявление в суд о незаконном сливе ЖБО на старую свалку.

Таблица 3.12  Перспективная дозагрузка  мощности КОС с. Кривошеино

|  | Этажность | Площадь | Квартир | Жильцов | Объём стоков |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/сут | тыс.м3/год |
| Ленина 57 | 2 | 850,9 | 22 | 56 | 6,7 | 2,4 |
| Ленина 59 | 2 | 710,8 | 16 | 48 | 5,7 | 2,1 |
| Ленина 61 | 2 | 713,5 | 16 | 46 | 5,5 | 2,0 |
| Выгребные ямы других адресов |  |  |  | 864 | 41,6 | 15,2 |
| Всего | Х | Х | Х | 1014 | 17,9 | 21,7 |

Резерв мощности очистных сооружений с учетом планируемой   реконструкции всего комплекса инфраструктуры водоотведения позволяет подключение данных абонентов. Реконструкция комплекса предусматривает реконструкцию существующих очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод (биоинженерного комплекса), устройство на центральном канализационном коллекторе специально оборудованной сливной станции для приема жидких бытовых отходов от населения и устройство канализационной насосной станции и канализационных сетей от локального коллектора по ул. Ленина 57-61 до центрального канализационного коллектора.

- 3.3.4.   Мероприятия подпрограммы

- «Развитие и модернизация систем водоотведения»

Мероприятия подпрограммы ограничены временным интервалом 2021-2025 г.г. и структурированы по организационному и содержательному признакам. Подпрограмма развития системы водоотведения Кривошеинского СП финансово тесно связана с другими подпрограммами развития инженерной инфраструктуры поселения.

Системой программных мероприятий предусмотрено:

- Реконструкция существующих очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод (биоинженерного комплекса), устройство на центральном канализационном коллекторе специально оборудованной сливной станции для приема жидких бытовых отходов от населения и устройство канализационной насосной станции и канализационных сетей от локального коллектора по ул. Ленина 57-61 до центрального канализационного коллектора.

Мероприятия подпрограммы направлены на расширение рынка услуг и повышение уровня благоустройства жилищного фонда с. Кривошеино.

- 3.3.5.   Ресурсное обеспечение подпрограммы

Требуемый объем финансовых ресурсов на реализацию программных мероприятий по водоотведению составляет 1177,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета поселения 231,5 тыс. руб.

Мероприятия подпрограммы предполагается осуществить за счет средств областного, районного и местного бюджетов.

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие и модернизация систем водоотведения» с источниками финансирования представлен в таблице 3.13.

Таблица. 3.13  Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие и модернизация систем водоотведения» Кривошеинского сельского поселения

тыс. руб.

| Мероприятия | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инженерно изыскательские и проектно-сметные работы по объекту1 «Реконструкция комплекса водоотведения и канализационных очистных сооружений мощностью 300 м3 в сутки в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области» | 1177,0 |  |  |  | 1177,0 |  |
| Реконструкция комплекса водоотведения и канализационных очистных сооружений мощностью 300 м3 в сутки в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по системе водоотведения: | 1177,0 |  |  |  | 1177,0 |  |
| в.т.ч. бюджет КСП | 231,5 |  |  |  | 231,5 |  |
| в.т.ч. бюджет района | 356,5 |  |  |  | 356,5 |  |
| бюджет области | 589,0 |  |  |  | 589,0 |  |

1 Объект «Реконструкция комплекса водоотведения и канализационных очистных сооружений мощностью 300 м3 в сутки в с. Кривошеино» предусматривает реконструкцию существующих очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод (биоинженерного комплекса), устройство на центральном канализационном коллекторе специально оборудованной сливной станции для приема жидких бытовых отходов от населения и устройство канализационной насосной станции и канализационных сетей от локального коллектора по ул. Ленина 57-61 до центрального канализационного коллектора.

- 4.  ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО ПЛАНА

- РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- «РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

- 4.1.   Суммарные затраты на реализацию муниципальной программы

Исходя из принятых ограничений, связанных с возможностью местного бюджета, платёжеспособности населения и уровнем роста тарифов, определена структура финансирования муниципальной Программы по отдельным источникам. Общая логика этой структуры – запуск муниципальной Программы за счет бюджетных средств с последующей экономией энергетических ресурсов энергоснабжающей организации в последующие периоды.

Это обеспечит достижение финансово-сбалансированного состояния, при котором  предприятие коммунального хозяйства будет содержать инфраструктуру за счет средств, заложенных в тарифе.

Муниципальная Программа подлежит ежегодной актуализации.

Расходы на реализацию муниципальной Программы подлежат ежегодному уточнению.

5.   УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Кривошеинского сельского поселения Кривошеинского района Томской области.

Разработчиком муниципальной программы является Администрация Кривошеинского сельского поселения Кривошеинского района Томской области.

Исполнители муниципальной программы:

Администрация Кривошеинского сельского поселения Кривошеинского района Томской области;

Администрация Кривошеинского района Томской области;

Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Кривошеинского сельского поселения».

Мероприятия по модернизации и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры реализуются за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Кривошеинского сельского поселения в объеме, утвержденном решением Совета Кривошеинского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Для реализации мероприятий муниципальной программы Администрацией Кривошеинского сельского поселения подается бюджетная заявка на предоставление из областного бюджета субсидий бюджету Кривошеинского сельского поселения Кривошеинского района Томской области на условиях софинансирования.

Условия предоставления и расходования субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции, порядок расчета размера субсидий определены Порядком предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на реализацию мероприятий Государственной программы «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области».

Внешние риски реализации муниципальной программы:

– изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

– изменение регионального законодательства в части финансирования программ;

– природные и техногенные катастрофы.

На выполнение муниципальной программы могут повлиять опережающие темпы

инфляции, что приведет к повышению стоимости строительно-монтажных работ, а в результате – к невозможности реализации мероприятий в рамках ресурсного обеспечения, предусмотренного муниципальной программой, а также опережающие темпы износа коммунальной инфраструктуры в случае недостаточности объемов вкладываемых финансовых средств, в том числе из внебюджетных источников.

Внутренние риски реализации муниципальной программы:

– несвоевременное и не в полном объеме обеспечение финансирования.

Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности реализуемых мер, направленных на решение задач, определенных муниципальной программой.

Способами ограничения основных рисков являются:

– регулярное взаимодействие с органами исполнительной власти Томской области и Администрацией Кривошеинского района;

– заключение соглашений с Администрацией Кривошеинского района и строгий контроль за выполнением сторонами взятых обязательств;

– усиление контроля за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией муниципальной программы;

–  своевременная корректировка мероприятий муниципальной  программы.